# Bitácora de Pasantía

## SIPNAM — Sistema de Gestión Escolar

Nombre del proyecto: SIPNAM (Sistema de Información y Plataforma de Notificación de Asistencias y Novedades)

Tipo: Aplicación web (PWA) para gestión de asistencias, docentes, novedades, incidentes y supervisión escolar.

Descripción breve: Plataforma con roles diferenciados (director, vice, preceptor, secretario, conserje y supervisor) que permite registrar asistencias, gestionar novedades e incidentes, subir fotos y supervisar escuelas en tiempo real.

## Stack tecnológico

| Tecnología | Uso |
| --- | --- |
| React 19 + TypeScript | Framework de interfaz y tipado |
| Vite 8 | Build y servidor de desarrollo |
| Firebase (Auth, Firestore, Hosting) | Autenticación, base de datos y despliegue |
| React Router v7 | Navegación |
| react-hook-form + Zod | Formularios y validación |
| Recharts | Gráficos |
| jsPDF | Exportación de reportes PDF |

## Metodología

- Desarrollo guiado por agentes de IA (asistente de código).

- Cada tarea finalizada verifica: compilación (tsc), tests (vitest) y linting (eslint).

- Commits descriptivos con estilo convencional (feat:, fix:, refactor:, perf:, docs:).

## Duraciones referenciales (resumen)

| Fase | Tiempo |
| --- | --- |
| Instalación, configuración y documentación inicial (Semana 1) | ~2 días |
| Total del proyecto | A definir por semana |

Los tiempos son estimaciones del tiempo efectivo de trabajo en cada fase, detalladas semana a semana en esta bitácora.

# Semana 1 — Instalación, Configuración y MVP

Período: miércoles 23 y jueves 24 de julio de 2026

Horas acumuladas: 8 horas

## Objetivo de la semana

Poner en marcha el proyecto desde cero: instalar y configurar el stack, crear la documentación base, e implementar un MVP funcional con autenticación, tipos, servicios de datos y el panel del Supervisor.

## Actividades realizadas

### Miércoles 23 de julio

- Instalación y configuración inicial del proyecto (React + TypeScript + Vite).

  - Se instalaron todas las dependencias: react-router-dom, firebase, react-hook-form, zod, recharts, jspdf, lucide-react, motion, vitest, testing-library.

- Documentación inicial del proyecto (contexto, requerimientos, arquitectura, base de datos, API, diseño UI, setup Firebase, etc.).

- Setup inicial completo en el repositorio.

### Jueves 24 de julio

- Implementación del MVP:

  - Tipos de datos, servicios y componentes comunes y formularios (commit c0f267e).

  - Panel del Supervisor completo con sub-vistas, tabs y rutas anidadas (commit e0d0410).

  - Corrección de bugs críticos y warnings del análisis de código.

  - Rediseño del panel Supervisor: listado de escuelas + vista por escuela.

  - Sección Usuarios en el detalle de escuela, con contador y meta de cada usuario.

  - Formulario para crear escuelas desde el panel del Supervisor + addSchool en firestore.

  - Resumen en el home del Supervisor: 3 cajas (asistencias, novedades, incidentes recientes), estadísticas del día, acciones rápidas y actividad reciente.

  - Links “Gestionar Escuelas” y “Configuración de Usuarios” en el menú del Supervisor.

  - Actualización del documento de tareas pendientes.

## Dificultades encontradas

- Falta de un índice compuesto en Firestore (orderBy en getSchools). Se resolvió quitando el orderBy y ordenando en el cliente.

- Import CSS roto en SupervisorSchoolDetail tras reorganizar componentes; se corrigió el import.

## Resultados y evidencias

- Proyecto corriendo localmente en http://localhost:5173.

- Panel de Supervisor funcional: listado de escuelas, detalle por escuela, usuarios y creación de escuelas.

- 16 commits realizados en la semana (instalación, documentación y MVP).

## Aprendizajes

- Configuración de Firebase (Auth + Firestore) y reglas de acceso por rol.

- Uso de React Router v7 con rutas protegidas y anidadas.

- Diseño de componentes reutilizables y organización por carpetas.

## Pendientes / Próxima semana

- Verificación de asistencias, historial y reportes.

- Módulos de asistencia de gestión y de docentes.

- Campos ampliados en novedades/incidentes y fotos.

# Semana 2 — Asistencias, Historial y Reportes

Período: martes 11 de agosto de 2026

Horas acumuladas: a completar por el pasante.

## Objetivo de la semana

Expandir el sistema con los módulos de asistencia de gestión y asistencia de docentes, agregar verificación de asistencias, historial, reportes CSV, fotos y endurecer las reglas de Firestore.

## Actividades realizadas

- Asistencia de docentes, foto diaria y rediseño de la asistencia de gestión (commit 9e62815).

  - Nuevo flujo para cargar asistencia de docentes con foto diaria.

  - Rediseño del registro de asistencia de gestión.

- Campos ampliados en novedades/incidentes y fotos en base64 (commit b52b497).

  - Se ampliaron los campos de novedades e incidentes.

  - Las fotos se guardan en base64 comprimido directamente en Firestore (sin Firebase Storage), para simplificar el almacenamiento.

- Verificación de asistencias, historial, reportes CSV y reglas Firestore endurecidas (commit e3b0f35).

  - Módulo de verificación y consulta de asistencias.

  - Historial con exportación de reportes CSV.

  - Reglas de seguridad de Firestore reforzadas para limitar el acceso por rol y escuelaId.

## Dificultades encontradas

- Manejo del tamaño de las fotos en Firestore almacenadas en base64 (se resolvió con compresión previa).

- Definición de reglas de Firestore que no rompieran las consultas filtradas por escuela (ajuste de reglas y mantenimiento de índices).

## Resultados y evidencias

- Asistencia de docentes con foto diaria funcional.

- Novedades e incidentes con campos ampliados y fotos.

- Historial consultable y exportable a CSV.

- 3 commits en la semana.

## Aprendizajes

- Almacenamiento de imágenes en Firestore como base64 comprimido.

- Escritura de reglas de seguridad de Firestore orientadas a roles.

- Exportación de datos a CSV para reportes.

## Pendientes / Próxima semana

- Implementar tiempo real (onSnapshot) en los paneles.

- Tema oscuro / apariencia.

- Home para directores y preceptores.

- Filtros, paginación y optimizaciones de rendimiento.

# Semana 3 — Tiempo Real, Home, Tema y Gestión de Usuarios

Período: lunes 17 y martes 18 de agosto de 2026

Horas acumuladas: a completar por el pasante.

## Objetivo de la semana

Llevar el sistema al siguiente nivel: datos en tiempo real con onSnapshot, página de inicio (Home) para directores/preceptores, tema oscuro, filtros, paginación, optimización de rendimiento y gestión completa de usuarios y escuelas desde el panel del Supervisor.

## Actividades realizadas

### Lunes 17 de agosto

- Tiempo real con onSnapshot en todos los paneles (commit fd1c364): las asistencias, novedades e incidentes se actualizan al instante.

- Home para directores/preceptores con info de la escuela y actividad del día.

  - Uso de queries filtradas por escuelaId.

  - SchoolSelect pasa a usar getSchoolById para directores/preceptores.

  - Se elimina SchoolSelect de los formularios y se usa la escuela del perfil.

- Página de configuración de apariencia con tema oscuro.

- Mejora estética e información de las secciones de escuelas.

- Vista Hoy/Histórico en el detalle de escuela y grid de 2 columnas.

- Editar usuarios y restablecer contraseña desde el Supervisor.

- Tooltips CSS y labels para botones de usuario.

- Filtros de tipo y categoría en Historial y paginación client-side.

- Optimizaciones: React.memo en 10 componentes de lista y Suspense fallback para lazy loading de rutas.

- Correcciones: botón de volver en el Panel de Supervisión, HydrateFallback de react-router v7, enableIndexedDbPersistence deprecado reemplazado por initializeFirestore, mapeo de errores Firebase a mensajes amigables en Login, sincronización del Home al navegar.

- Refactor: migrar form de escuela a react-hook-form + Zod, descomponer SupervisorSchoolDetail en subcomponentes, consolidar estados con hook useFeedback, eliminar duplicación de dateKey.

- Nuevo: ErrorBoundary global, confirmación antes de eliminar fotos/desactivar usuarios.

- Tests de componentes (Login, Novedades, Incidentes, AttendanceRow, StatusBadge, NotFound).

- Documentación: creación de CONTEXT.md y actualización de docs para retomar el proyecto.

### Martes 18 de agosto

- Gestión de escuelas/docentes desde Supervisor: editar/eliminar escuelas y editar docentes.

- Simplificación de asistencia de docentes a subida de foto.

- Optimización del Home: reemplazo de suscripciones real-time por fetch periódico para refrescar actividad.

- Correcciones: bugs de StrictMode, consistencia de dateKey, error handling, condición de carrera en el login.

- UI/UX (ver Semana 4 para el detalle de animaciones, o agrupado aquí):

  - Skeleton loading placeholders y unificación de design tokens CSS.

  - Dark mode accent colors y “empty states” amigables.

  - Animaciones de entrada, botón con spinner/success.

  - Breadcrumbs, contadores animados y barra de filtros animada.

  - Timeline visual y focus-visible rings + backdrop blur en modales (accesibilidad).

- Actualización de CONTEXT.md y tareas pendientes.

## Dificultades encontradas

- Condición de carrera en el login: el perfil podía no estar cargado antes de resolver el inicio de sesión. Se resolvió esperando la carga del perfil.

- Re-render infinito al usar suscripciones en tiempo real; se corrigió y se optó por fetch periódico en el Home.

- Error de Firestore undefined y bug de zona horaria (timezone) en las fechas.

- enableIndexedDbPersistence deprecado: migración a initializeFirestore.

- Índices compuestos faltantes en Firestore para queries con orderBy.

- Nombres de archivos (dateKey) inconsistentes entre el detalle de escuela y la asistencia.

## Resultados y evidencias

- Datos en tiempo real en todos los paneles de supervisión.

- Home informativo para directores/preceptores con actividad del día.

- Tema oscuro configurable en /tema.

- Gestión de usuarios, escuelas y docentes desde el Supervisor.

- Filtros, paginación y optimizaciones de rendimiento.

- Suite de tests de componentes funcionando.

## Aprendizajes

- Uso de onSnapshot para suscripciones en tiempo real y sus consideraciones de rendimiento.

- Optimización de renders con React.memo y lazy loading.

- Migración de APIs deprecadas de Firestore.

- React Hook Form + Zod para formularios robustos.

## Pendientes / Próxima semana

- Componentes de UI más pulidos (animaciones, notificaciones, offline).

- Lógica de notificaciones en tiempo real para supervisores.

- SVG, impresión, PWA y ajustes de diseño responsive.

# Semana 4 — PWA, Notificaciones y Pulido de la Interfaz

Período: miércoles 19, viernes 21 y sábado 22 de agosto de 2026

Horas acumuladas: a completar por el pasante.

## Objetivo de la semana

Convertir la app en una PWA instalable con navegación móvil, agregar notificaciones en tiempo real, búsqueda global, exportación PDF, gráficos y pulir toda la interfaz con animaciones y accesibilidad.

## Actividades realizadas

### Miércoles 19 de agosto

- Soporte PWA + barra de navegación inferior para móviles (commit 51cbf28).

  - La app es instalable desde el navegador.

  - Botón de menú (hamburguesa) visible en todas las resoluciones (fix de navbar para tablet 768–1024px).

  - Botón de volver con mayor área táctil, separado en modo icono/texto.

- Notificaciones en la app con actualización en tiempo real (commit 292ad43): campana de notificaciones.

- Búsqueda global con atajo Ctrl+K (commit 88922ad).

- Exportación de Historial a PDF con jsPDF + autoTable.

- Gráficos de dashboard con Recharts en el home del Supervisor.

- Sistema de toasts animados (commit f41460c).

- Pantalla de carga (splash) animada con logo, barra de progreso y gradiente.

### Viernes 21 de agosto

- Retención y trazabilidad de incidentes:

  - Registro del historial de cambios de estado de incidentes en Firestore.

  - Visualización del historial de estado a supervisor y escuelas.

  - Queries de alcance jurisdiccional y exportación CSV de respaldo a nivel de jurisdicción.

  - Tarjeta de respaldo de datos con exportación CSV.

  - Banner de advertencia de purga de datos a fin de año para el supervisor.

- Indicadores en tiempo real en todas las vistas del supervisor (commit e04683c).

- Animaciones con motion y auto-animate:

  - Listas de actividad en vivo (auto-animate).

  - Inserción/eliminación en el grid de escuelas.

  - Secciones de acordeón expansibles/contraíbles.

  - Entrada/salida de toasts.

  - Eventos del historial de estado de incidentes.

  - View transitions en la navegación entre páginas.

  - Morph de la tarjeta de escuela hacia la página de detalle.

  - Confirm dialog con entrada/salida animada, banner de retención, lightbox con zoom.

- Normalización de formato (endOfLine auto) y corrección de bloqueos de build TS.

### Sábado 22 de agosto

- Paleta de colores derivada, acentos con gradiente y aurora animada (commit 29af763).

- Crossfade de skeleton a contenido en pantallas principales.

- Indicador deslizante activo en la barra de navegación inferior.

- Acciones de tarjetas de escuela movidas a la fila inferior.

- Actualización de documentación (CONTEXT) con animaciones, tiempo real y sesión de color.

## Dificultades encontradas

- Colisión de nombres de tipo School con lucide-react (se renombró el alias del import).

- Mantener las animaciones fluidas sin afectar el rendimiento en listas grandes (se usó auto-animate con cuidado).

- Configurar PWA y vista previa de la build de producción para validar la instalación móvil.

## Resultados y evidencias

- Aplicación instalable (PWA) con barra de navegación inferior en móvil.

- Notificaciones en tiempo real y búsqueda global (Ctrl+K).

- Exportación de Historial a PDF y backup CSV jurisdiccional.

- Gráficos Recharts e interfaz animada (toasts, splash, view transitions, aurora).

- Trazabilidad del historial de cambios de estado de incidentes.

## Aprendizajes

- Implementación de PWA (manifest, service worker) con Vite PWA plugin.

- Uso de motion y auto-animate para animaciones declarativas.

- Uso de View Transitions API para transiciones de navegación.

- Exportación PDF con jsPDF + autoTable y CSV a nivel jurisdicción.

## Pendientes / Próxima semana

- Diseño responsive de la pantalla de login (split-screen escritorio, full-screen móvil).

- Ajustes finales de estilo y correcciones de build.

- Cierre de sesión por inactividad para el rol director.

- Changelog, mapa de calor y animaciones finales.

# Semana 5 — Login Responsive, Onboarding y Cierre de Sesión por Inactividad

Período: lunes 24 al jueves 27 de agosto de 2026

Horas acumuladas: a completar por el pasante.

## Objetivo de la semana

Finalizar la experiencia de usuario: login responsive (split-screen en escritorio, full-screen en móvil), centro de ayuda y onboarding, notificaciones y feedback offline, indicadores de actividad, y cierre de sesión por inactividad para el rol director.

## Actividades realizadas

### Lunes 24 de agosto

- Auditoría y permisos: trail de auditoría para usuarios y docentes gestionados por el supervisor, protección de acceso a perfiles en reglas Firestore (exists()), suscripciones de notificaciones limitadas a la escuela del usuario, carga del perfil vía onAuthStateChanged.

- UX:

  - Fotos de incidentes, validación de rango de fechas, estado activo del drawer, toggle de contraseña.

  - Feedback de sincronización offline para incidentes.

  - Feedback offline para asistencias y novedades.

  - Validación de tipo y tamaño de imagen antes de subir a Firestore.

- Notificaciones: alertas de subida en vivo para supervisor con notificaciones nativas (opt-in).

- Onboarding / Ayuda:

  - Centro de ayuda con FAQ según rol, guía offline, pasos de instalación y glosario.

  - Welcome tour según rol en el primer login.

  - Prompt de instalación PWA inteligente con instrucciones para iOS.

  - Hints contextuales descartables en formularios clave.

  - Empty states con botones de acción.

- Otras: acceso directo PWA, avisos de feriados argentinos y recordatorio de asistencia, animaciones ambientales solo con conexión Wi-Fi, SEO con enfoque en Tinogasta y búsqueda mejorada, suite de tests global.

- Actualización de documentación (permissions, audit, UX).

### Martes 25 de agosto

- Extras de interfaz:

  - Página de perfil de usuario (/perfil).

  - Skeletons para Fotos y mejora del de Historial.

  - Pull-to-refresh en Home e Historial.

  - Banner de estado rápido con resumen de actividad del día en Home.

  - Badges en la barra de navegación inferior (incidentes abiertos y asistencia pendiente).

  - Feedback háptico en envíos de formularios (hook useHaptic).

  - Transiciones de página mejoradas.

  - Toggle de tema oscuro en el drawer, utilidades de tema compartidas y corrección del arranque del tema oscuro.

  - Sparklines con tendencia de 7 días en las estadísticas del supervisor.

  - Modal de changelog mostrando funciones nuevas en el primer acceso tras actualizaciones.

  - Mapa de calor de asistencia (30 días) en el home del Supervisor.

  - Confetti en el envío del formulario de Novedades.

  - Gestos de swipe con SwipeableRow en las tarjetas de incidentes del Historial.

  - Indicador de cola offline con contador y animación.

  - Toasts de notificación en tiempo real para supervisores (nuevos incidentes, asistencias, novedades).

  - Auto-guardado de campos de formulario con hook useFormDraft.

  - Ajustes para impresión / salida PDF.

- Correcciones: netlify.toml con SPA redirects y cache headers, WelcomeTour con CSS puro, errores de Firestore amigables, atajos de teclado (Ctrl+K y Escape).

### Miércoles 26 de agosto

- Login responsive:

  - Split-screen con sidebar de marca para escritorio (commit ac171e7).

  - Full-screen para móvil/tablet con gradiente sutil.

  - Corrección de imports/variables sin uso para arreglar el build (TS6133).

### Jueves 27 de agosto

- Pulido del login:

  - Login blanco móvil/tablet con círculos decorativos en esquinas.

  - Home/dashboard fluido y responsive en PC.

  - Eliminación de capas de fondo duplicadas y aurora ambiente solo en celulares.

  - Re-aplicación del login auto-suficiente para evitar doble inicio de sesión.

  - Mantener habilitada la opción de estado de incidente actual para evitar el select congelado.

- Cierre de sesión por inactividad (rol director):

  - Se implementó en src/context/AuthContext.tsx: tras 10 minutos sin actividad (mouse, teclado, touch, scroll, clic) se cierra la sesión automáticamente.

  - Solo aplica al rol director; el supervisor mantiene la sesión abierta (pensado para permanecer logueado en el panel de supervisión).

## Dificultades encontradas

- Evitar el doble inicio de sesión (login no auto-suficiente): se re-aplicó la lógica que espera la carga del perfil antes de resolver.

- Capas de fondo duplicadas y aurora visible en PC; se restringió a móvil y se limpiaron los orbs duplicados.

- WelcomeTour no se mostraba por conflicto con motion; se reescribió con CSS puro.

- Mantener el estado activo del incidente seleccionable (select se congelaba al deshabilitar la opción actual).

## Resultados y evidencias

- Login responsive y pulido en todas las resoluciones.

- Centro de ayuda, onboarding y PWA install prompt.

- Feedback offline completo (asistencias, novedades, incidentes) con indicador de cola.

- Mapa de calor, sparklines, changelog, confetti, swipe y auto-guardado.

- Cierre de sesión por inactividad de 10 minutos para el rol director; sesión del supervisor sin expirar.

## Aprendizajes

- Diseño responsive de login con split-screen y variantes móvil/tablet.

- Implementación de un idle timer con listeners de eventos del navegador y cleanup.

- Personalización de la expiración de sesión por rol.

- Feedback háptico, swipe gestures y auto-guardado de formularios.

## Pendientes / Próxima semana

- Pruebas finales en distintos dispositivos.

- Validación de reglas de Firestore en producción.

- Preparación de la entrega y documentación final.

# 00 - Instalación y Configuración Inicial del Proyecto

Semana 1 · 23 al 24 de julio de 2026

Este es el primer documento de la bitácora. Documenta cómo se instaló y configuró el proyecto desde cero, el porqué de cada decisión, y la documentación inicial que se hizo para entender de qué se trataba el proyecto y qué había que construir.

Cuando este documento se convierta a Word, cada semana posterior detallará las actividades específicas realizadas en esa semana. Esta semana se completó en 2 días de trabajo.

## 1. Por qué este stack

### React + TypeScript con Vite

- Por qué React: ecosistema maduro, componentes reutilizables (ideal para las pantallas repetitivas de asistencias/escuelas) y gran soporte para el tipo de app (formularios, listas, paneles).

- Por qué TypeScript: tipado estricto que evita errores en tiempo de ejecución, fundamentales en un sistema con roles y datos sensibles.

- Por qué Vite: arranque y recarga en caliente (HMR) muy rápidos, comparado con alternativas más pesadas.

### Firebase (Auth + Firestore + Hosting)

- Por qué una BBDD NoSQL en la nube: la app necesita tiempo real (las asistencias/novedades de una escuela deben verse al instante) y sincronización multi-dispositivo, que Firestore resuelve con onSnapshot.

- Por qué Firestore y no un backend propio: evita mantener servidores, autenticación y despliegue se simplifican, y el modelo de reglas de seguridad encaja con los roles.

### react-hook-form + Zod

- Por qué: validación declarativa y schemas centralizados, evitando formularios con errores inconsistentes.

### jsPDF + Recharts

- Reportes PDF de asistencias/historial y gráficos de actividad.

## 2. Cómo se instaló (paso a paso real)

### 2.1. Creación del proyecto base

# Crear proyecto Vite con plantilla de React + TypeScript
npm create vite@latest proyecto-pasantia -- --template react-ts
cd proyecto-pasantia

# Instalar dependencias base
npm install

Esto generó la estructura raíz inicial: index.html, src/, vite.config.ts, tsconfig*.json, eslint.config.js.

### 2.2. Instalación de dependencias de la aplicación

npm install react-router-dom firebase
npm install react-hook-form zod
npm install recharts jspdf jspdf-autotable
npm install lucide-react motion @formkit/auto-animate
npm install -D prettier @testing-library/react @testing-library/jest-dom vitest jsdom

### 2.3. Configuración de TypeScript y Vite

- Se definió el alias @/ → src/ en vite.config.ts y tsconfig.app.json, para importaciones limpias.

- tsconfig.app.json con strict: true.

- Se revisó vite.config.ts con el plugin de React y el de PWA (instalado luego para soporte de instalación móvil).

### 2.4. Configuración de ESLint + Prettier

- Flat config en eslint.config.js con typescript-eslint, reglas de React Hooks, y eslint-plugin-prettier.

- .prettierrc: single quotes, trailing comma es5, printWidth 100.

### 2.5. Configuración de Firebase

Ver detalle en 09_setup_firebase.md. Resumen:

- Crear proyecto en Firebase Console.

- Habilitar Authentication (email/password).

- Crear Firestore (modo de prueba en desarrollo).

- Configurar variables de entorno en .env (API keys, projectId, etc.).

- Inicializar la app en src/services/firebase.ts (initializeApp, getAuth, initializeFirestore).

- Definir firestore.rules para restringir el acceso por escuelaId según el rol (los no-supervisores solo leen su propia escuela).

### 2.6. Configuración del router y estructura de carpetas

- src/routes/index.tsx con las rutas protegidas por rol (ROUTE_PERMISSIONS en AuthContext.tsx).

- Estructura por carpetas: components/, context/, hooks/, pages/, services/, types/, utils/.

## 3. Documentación para entender el proyecto

Además de configurar el entorno, en esta primera semana se realizó la documentación inicial para entender de qué se trataba el proyecto y qué había que hacer. Esta documentación quedó en documentation/:

- Contexto general (01_contexto_general.md): en qué consiste el sistema, para quién es y el problema que resuelve.

- Requerimientos (02_requerimientos.md): qué funcionalidades debía tener la aplicación.

- Arquitectura (03_arquitectura.md): cómo se estructura el sistema y las decisiones técnicas.

- Reglas de negocio (04_reglas_negocio.md): reglas de asistencias, novedades, incidentes y roles.

- Base de datos (05_base_datos.md): modelo de datos en Firestore (colecciones y campos).

- API (06_api.md): servicios y consultas de datos.

- Diseño UI (07_diseno_ui.md): pantallas, flujos y estilo visual.

- Configuración de Firebase (09_setup_firebase.md): pasos para Firebase.

- Manejo de errores, validaciones, estado, testing, despliegue y accesibilidad (docs 11 a 17).

Esta documentación sirvió de guía para saber qué construir a lo largo del proyecto y para retomarlo en cualquier momento (se documenta en CONTEXT.md).

## 4. Verificación inicial

Cada paso se validó con:

npx tsc -b --noEmit   # compilación
npm run lint          # linting
npm run dev           # arranque local en http://localhost:5173

## 5. Tiempo invertido en la Semana 1

La siguiente tabla muestra el tiempo que se tardó en cada tarea de esta primera semana (documentación + instalación y configuración del entorno). Los valores están estimados en base a la jornada de trabajo del 23 y 24 de julio de 2026.

| Tarea | Tiempo estimado |
| --- | --- |
| Documentación para entender el proyecto (contexto, requerimientos, arquitectura, base de datos, API, diseño UI, etc.) | ~2 días |
| Elección y revisión del stack tecnológico | ~1 h |
| Creación del proyecto Vite + React + TS | ~30 min |
| Instalación de todas las dependencias | ~20 min |
| Configuración TypeScript + alias @/ | ~30 min |
| Configuración ESLint + Prettier | ~30 min |
| Configuración Firebase (proyecto, Auth, Firestore, .env, inicialización) | ~1 h |
| Reglas de seguridad Firestore + índices | ~1 h |
| Router protegido por rol + estructura de carpetas | ~1 h |
| Total Semana 1 | ~2 días de trabajo |

A esta base de instalación se le sumó, en la misma semana, el armado del MVP (tipos, servicios, componentes y el panel del Supervisor), que se detalla en 01_semana_1.md.

## 6. Pendientes y observaciones

- Ajustar firestore.rules para el escenario definitivo de producción.

- Configurar variables de entorno para el despliegue (Netlify y/o Firebase Hosting).

- Las semanas siguientes de esta bitácora documentan las funcionalidades construidas sobre esta base.

# 02 - Base de Datos

Este documento de la bitácora recopila todo lo relacionado con la base de datos del proyecto: qué tecnología se usó, por qué, qué estructura tiene, cómo se relacionan los datos, las reglas de seguridad y los índices. Se trabajó a lo largo de varias semanas del proyecto.

## 1. Tecnología elegida y por qué

Se utilizó Firestore (base de datos NoSQL en la nube de Firebase).

### Por qué Firestore

- Modelo documento/colección: encaja de forma natural con la estructura del sistema (escuelas, usuarios, registros de cada día).

- Tiempo real: necesario para que las asistencias, novedades e incidentes se vean al instante en los paneles del Supervisor y de cada escuela. Firestore lo resuelve con suscripciones onSnapshot.

- Sincronización multi-dispositivo: los datos se comparten entre todos los perfiles sin mantener un servidor propio.

- Soporte offline: escritura local y sincronización automática cuando vuelve la conexión (clave porque las escuelas pueden quedarse sin internet).

- Seguridad por reglas: se puede restringir el acceso por rol y por escuela directamente en la base de datos.

- Ya integrado con Firebase Auth: el mismo ecosistema maneja login y datos.

### Por qué no una base SQL tradicional

- En SQL (tablas + relaciones con joins) se habría necesitado un servidor backend propio y más configuración de autenticación/sincronización.

- El volumen y la forma de consulta del sistema (registros por día por escuela) se adaptan mejor a documentos.

- Se simplifica el despliegue: no hay servidor de base de datos que administrar.

## 2. Estructura de la base de datos

### 2.1 Colecciones

firestore/
├── escuelas/                # Un documento por escuela
├── usuarios/                # Un documento por usuario del sistema
├── docentes/                # Un documento por docente (cargados por el Supervisor)
├── asistencias/             # Un documento por carga de asistencia de gestión
├── asistencia_docentes/     # Un documento por carga de asistencia de docentes
├── novedades/               # Un documento por cada novedad registrada
├── incidentes/              # Un documento por cada incidente registrado
└── fotos/                   # Un documento por cada foto de planilla subida

### 2.2 escuelas/{schoolId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| nombre | string | Nombre de la escuela | Sí |
| turno | string | Turno (mañana, tarde, noche) | Sí |
| direccion | string | Dirección de la escuela | No |
| activa | boolean | Si la escuela está activa en el sistema | Sí |

### 2.3 usuarios/{userId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| nombre | string | Nombre completo del usuario | Sí |
| email | string | Correo (usado para login) | Sí |
| rol | string | Rol: director, vice, preceptor, secretario, conserje, supervisor | Sí |
| escuelaId | string | Referencia al documento de escuela | Sí |
| cargo | string | Cargo específico del usuario | Sí |
| activo | boolean | Si el usuario está activo | Sí |
| createdAt | timestamp | Fecha de creación | Sí |

### 2.4 asistencias/{attendanceId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| escuelaId | string | Referencia a la escuela | Sí |
| fecha | timestamp | Fecha del registro | Sí |
| cargadoPor | string | UID del usuario que cargó | Sí |
| cargadoPorNombre | string | Nombre del usuario que cargó | Sí |
| registros | array | Asistencia de cada integrante (nombre, cargo, presente, motivo) | Sí |
| createdAt | timestamp | Fecha de creación | Sí |
| verificada | boolean | Si el Supervisor la verificó | No |
| verificadoPor / verificadoPorNombre / verificadoEn | - | Datos de la verificación | No |

### 2.5 asistencia_docentes/{attendanceId}

Igual que asistencias pero para docentes. Cada elemento de registros[] lleva nombre, materia, presente, motivo.

### 2.6 docentes/{docenteId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| nombre | string | Nombre del docente | Sí |
| materia | string | Materia o área | No |
| escuelaId | string | Referencia a la escuela | Sí |
| activo | boolean | Solo los activos aparecen en el formulario | Sí |
| createdAt | timestamp | Fecha de creación | Sí |

### 2.7 novedades/{newsId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| escuelaId | string | Referencia a la escuela | Sí |
| fecha | timestamp | Fecha de la novedad | Sí |
| tipo | string | acto, actividad, suspension, evento, otro | Sí |
| hora | string | Hora (HH:MM) | No |
| descripcion | string | Descripción | Sí |
| cargadoPor / cargadoPorNombre | string | Quién registró | Sí |
| createdAt | timestamp | Fecha de creación | Sí |

### 2.8 incidentes/{incidentId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| escuelaId | string | Referencia a la escuela | Sí |
| fecha | timestamp | Fecha del incidente | Sí |
| categoria | string | rotura, filtracion, falla_servicio, urgencia, seguridad, otro | Sí |
| urgencia | string | baja, media, alta | Sí |
| ubicacion | string | Lugar dentro de la escuela | No |
| fotoDataUrl | string | Foto comprimida en base64 | No |
| descripcion | string | Descripción | Sí |
| estado | string | pendiente, en_analisis, en_gestion, resuelto | Sí |
| cargadoPor / cargadoPorNombre | string | Quién registró | Sí |
| createdAt / updatedAt | timestamp | Creación y última actualización de estado | Sí |

Historial de cambios de estado: los cambios de estado se registran como historial de trazabilidad (cada vez que el Supervisor cambia el estado, queda constancia de cuándo y quién lo hizo). Se agregó en la Semana 4.

### 2.9 fotos/{fotoId}

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| escuelaId | string | Referencia a la escuela | Sí |
| fecha | string | Fecha YYYY-MM-DD | Sí |
| dataUrl | string | Imagen comprimida en base64 (JPEG ~1024px) | Sí |
| nombreArchivo | string | Nombre original del archivo | Sí |
| subidoPor / subidoPorNombre | string | Preceptor que subió | Sí |
| createdAt | timestamp | Fecha de creación | Sí |

Nota sobre fotos: las imágenes se guardan comprimidas en base64 dentro del documento (sin Firebase Storage), redimensionadas a ~1024px con calidad ~0.6 para no superar el límite de 1 MiB por documento.

## 3. Por qué las decisiones de diseño

- escuelaId como clave de relación: cada registro (asistencia, novedad, incidente, foto, docente, usuario) referencia a su escuela mediante escuelaId. Esto permite que cada perfil solo acceda a los datos de su propia escuela y que el Supervisor vea todo.

- Guardar cargadoPor + cargadoPorNombre: mantener el UID y el nombre evita consultas extra y permite mostrar “quién cargó” de forma directa.

- activo (boolean) en usuarios y docentes: en lugar de borrar registros, se desactivan. Así se conserva el historial y solo aparecen activos en los formularios.

- Fotos en base64: evita depender de Firebase Storage y simplifica el alta/lectura; a cambio exige compresión para respetar límites.

- Timestamp de auditoría en usuarios/docentes (createdAt, y trail de auditoría para gestiones del Supervisor): trazabilidad de quién creó/quién editó.

## 4. Cómo se relaciona cada cosa

Firestore no tiene joins nativos: las relaciones se resuelven en el frontend mediante consultas separadas o al cargar los datos.

escuelas ←──── usuarios.escuelaId
escuelas ←──── docentes.escuelaId
escuelas ←──── asistencias.escuelaId
escuelas ←──── asistencia_docentes.escuelaId
escuelas ←──── novedades.escuelaId
escuelas ←──── incidentes.escuelaId
escuelas ←──── fotos.escuelaId

usuarios ←──── asistencias.cargadoPor
usuarios ←──── asistencia_docentes.cargadoPor
usuarios ←──── novedades.cargadoPor
usuarios ←──── incidentes.cargadoPor
usuarios ←──── fotos.subidoPor

Es decir: escuelas es la “colección padre” a la que apuntan casi todos los registros, y usuarios identifica a la persona que realizó cada carga.

## 5. Índices compuestos

Los índices permiten consultar registros combinando dos o más campos (por ejemplo, todas las asistencias de una escuela ordenadas por fecha). Los definidos en firestore.indexes.json:

| Colección | Campos indexados | Motivo |
| --- | --- | --- |
| asistencias | escuelaId + fecha (desc) | Asistencias de una escuela ordenadas por fecha |
| asistencia_docentes | escuelaId + fecha (desc) | Asistencias docentes de una escuela |
| novedades | escuelaId + fecha (desc) | Novedades de una escuela por fecha |
| incidentes | escuelaId + fecha (desc) | Incidentes de una escuela por fecha |
| incidentes | estado + fecha (desc) | Filtrar incidentes por estado |
| fotos | escuelaId + fecha + createdAt (desc) | Fotos de una escuela por fecha/subida |
| fotos | escuelaId + createdAt (desc) | Listar fotos de una escuela |

## 6. Reglas de seguridad (Firestore Rules)

Las reglas de firestore.rules controlan quién puede leer y escribir cada colección y qué campos puede modificar. Evolucionaron desde reglas básicas del MVP hasta reglas endurecidas por rol y por escuela.

### Funciones de apoyo

- isSignedIn(): el usuario está autenticado.

- hasProfile(): el usuario tiene un perfil en usuarios/{uid} (existe el documento).

- userProfile(): obtiene el perfil del usuario.

- isSupervisor(): el perfil tiene rol supervisor.

- userHasAnyRole(roles): el usuario tiene alguno de los roles indicados.

- userBelongsToSchool(schoolId): el usuario pertenece a esa escuela.

- canSeeSchool(schoolId) / canSeeSchoolData(): el Supervisor ve todo; los demás solo su propia escuela.

- onlyChangedFields(allowedFields): solo se permiten cambiar los campos indicados.

### Permisos por colección

| Colección | Lectura | Creación | Actualización | Eliminación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| escuelas | Supervisor o miembro de la escuela | Solo Supervisor | Solo Supervisor | Solo Supervisor |
| usuarios | El propio usuario, Supervisor o mismo escuela | Solo Supervisor | El propio (solo nombre/email) o Supervisor | Solo Supervisor |
| asistencias | Datos de su escuela (o todo si Supervisor) | Roles director/vice/preceptor, de su escuela, con su UID como cargadoPor | Solo Supervisor (verificación) | No |
| asistencia_docentes | Ídem | Ídem | Solo Supervisor (verificación) | No |
| docentes | Datos de su escuela (o todo si Supervisor) | Solo Supervisor | Solo Supervisor | Solo Supervisor |
| novedades | Datos de su escuela | Roles director/vice, de su escuela | No | No |
| incidentes | Datos de su escuela | Roles director/vice, de su escuela | Solo Supervisor (solo estado y updatedAt) | No |
| fotos | Datos de su escuela | Solo preceptor, de su escuela, con su UID como subidoPor | No | Supervisor, o el preceptor autor de su escuela |

### Detalles clave de las reglas

- Los no-supervisores solo leen los datos de su propia escuela (canSeeSchoolData compara resource.data.escuelaId con profile.escuelaId).

- Al crear un registro de asistencia/novedad/incidente/foto, las reglas exigen que el cargadoPor/subidoPor sea el UID del usuario autenticado y que la escuelaId coincida con la suya. Esto impide que un usuario cargue datos en nombre de otra escuela.

- Solo el Supervisor puede cambiar el estado de un incidente y únicamente los campos estado y updatedAt (protección contra cambios arbitrarios).

- El Supervisor puede editar escuelas, docentes y crear usuarios.

- Eliminación de datos sensibles (asistencias, novedades, incidentes) está bloqueada (allow delete: if false) para conservar el historial.

## 7. Tiempo estimado por tarea

La base de datos se construyó y fue evolucionando a lo largo del proyecto. Se lista el tiempo estimado de cada tarea relacionada (los valores son estimaciones del tiempo efectivo de trabajo).

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Diseño inicial del esquema (colecciones, campos, relaciones) | Semana 1 | ~1 día |
| Documentación de la base de datos (05_base_datos.md) | Semana 1 | ~3-4 h |
| Definición de tipos TypeScript (Attendance, News, Incident, Foto, etc.) | Semana 1-2 | ~3 h |
| Consultas y servicios Firestore (queries básicas) | Semana 1 | ~3 h |
| Endurecimiento de reglas de seguridad (por rol y escuela) | Semana 2 | ~1 día |
| Verificación de asistencias por el Supervisor (campos verificada*) | Semana 2 | ~3 h |
| Campos ampliados en novedades/incidentes + fotos en base64 | Semana 2 | ~4 h |
| Asistencia de docentes (asistencia_docentes) | Semana 2 | ~3 h |
| Índices compuestos y resolución de orderBy | Semanas 1-2 | ~2 h |
| Historial de cambios de estado de incidentes (trazabilidad) | Semana 4 | ~4 h |
| Queries jurisdiccionales (alcance Supervisor) y backup CSV | Semana 4 | ~4 h |
| Audit trail de usuarios/docentes y protección exists() en reglas | Semana 5 | ~4 h |
| Total aproximado | - | ~6 días |

## 8. Pendientes y observaciones

- Revisar reglas de seguridad en el escenario definitivo de producción.

- Evaluar si el volumen de fotos en base64 requiere migrar a Firebase Storage.

- Mantener los índices actualizados si se agregan nuevas consultas combinadas.

# 03 - Autenticación

Este documento de la bitácora recopila todo lo relacionado con la autenticación del sistema: cómo funciona, el porqué de las decisiones, el flujo de inicio de sesión, los roles y permisos, la creación de usuarios, el manejo de errores y la expiración de sesión.

## 1. Tecnología elegida y por qué

Se utiliza Firebase Authentication con el método email + contraseña.

### Por qué Firebase Auth

- Ya integrado con Firestore: comparten el mismo ecosistema de Firebase, por lo que el usuario autenticado se asocia directamente con su perfil y sus datos en la base de datos.

- Seguridad gestionada: el hash de contraseñas, el control de intentos y la infraestructura de autenticación la maneja Firebase, sin implementar nada de eso desde cero.

- Sesión persistente: Firebase mantiene la sesión del usuario incluso al recargar la página, de forma transparente.

- Reglas de Firestore: las reglas de seguridad validan request.auth y el rol/perfil del usuario, así la autenticación y la autorización van de la mano.

### Por qué email + contraseña

- Los usuarios del sistema son cargados por el Supervisor (no se registran por su cuenta), por lo que el alta con email y contraseña gestionada es el método más simple y controlado.

## 2. Cómo está organizada la autenticación

### 2.1. Inicialización de Firebase (src/services/firebase.ts)

- Se crea la app con initializeApp(firebaseConfig).

- La configuración proviene de variables de entorno (.env): VITE_FIREBASE_API_KEY, VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN, VITE_FIREBASE_PROJECT_ID, VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID, VITE_FIREBASE_APP_ID.

- auth = getAuth(app) — instancia de autenticación.

- db = initializeFirestore(...) con caché local persistente y soporte multi-pestaña (permite offline y que varias pestañas compartan datos).

### 2.2. Estado global de autenticación (src/context/AuthContext.tsx)

Un Context de React centraliza el estado de autenticación y lo exponen todos los componentes:

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| user | Objeto User de Firebase (si hay sesión) |
| profile | Perfil del usuario desde Firestore (usuarios/{uid}) |
| isLoading | Si está cargando el estado inicial |
| isAuthenticated | Si hay sesión activa |
| login(email, password) | Inicia sesión |
| logout() | Cierra sesión |
| hasRole(...roles) | Comprueba si el usuario tiene alguno de esos roles |
| canAccess(route) | Valida si el usuario puede acceder a una ruta |

### 2.3. Flujo de inicio de sesión (login)

- El usuario envía email y contraseña desde Login.tsx.

- signInWithEmailAndPassword(auth, email, password) valida las credenciales en Firebase.

- Se espera a cargar el perfil desde Firestore (usuarios/{uid}) antes de resolver el login. Esto evita una condición de carrera en la que la app redirigía antes de tener el perfil (provocaba doble login / errores).

- Se actualiza el estado: usuario, perfil, isAuthenticated = true.

- La vista navega a la ruta principal.

### 2.4. Restauración de sesión (onAuthStateChanged)

- Al cargar la app, onAuthStateChanged detecta si hay una sesión guardada de Firebase y restaura el estado automáticamente (recarga de página no desconecta al usuario).

- Si hay usuario autenticado pero no existe su perfil en Firestore, se muestra una advertencia (un usuario puede tener cuenta en Auth pero faltar su documento en usuarios).

### 2.5. Cierre de sesión (logout)

- signOut(auth) termina la sesión en Firebase y el estado vuelve a isAuthenticated = false.

- El usuario es redirigido al login.

## 3. Roles y permisos

### 3.1. Roles del sistema

director | vice | preceptor | secretario | conserje | supervisor

### 3.2. Permisos por ruta (ROUTE_PERMISSIONS)

| Ruta | Roles permitidos |
| --- | --- |
| / (Home) | director, vice, preceptor, secretario, conserje, supervisor |
| /asistencia | director, vice, preceptor |
| /asistencia-docentes | director, vice, preceptor |
| /historial | director, vice, preceptor |
| /fotos | preceptor |
| /novedades | director, vice |
| /incidentes | director, vice |
| /supervisor | supervisor |

canAccess() busca la coincidencia más larga de la ruta y verifica que el rol del usuario esté permitido. El Supervisor tiene acceso total y administra las escuelas, mientras que director/vice/preceptor acceden solo a los módulos de su escuela.

## 4. Creación de usuarios (Supervisor)

Los usuarios no se registran solos: el Supervisor los crea desde el panel de usuarios.

### 4.1. El problema con Firebase Auth

Existe el problema de que createUserWithEmailAndPassword inicia sesión automáticamente con el usuario recién creado. Si el Supervisor lo creara con la instancia de Auth principal, su sesión se vería reemplazada por la del usuario nuevo.

### 4.2. La solución: segunda app de Auth aislada

En src/services/api/auth.ts se crea una segunda aplicación de Firebase (admin-user-creation) con autenticación de persistencia en memoria:

const adminApp = initializeApp(firebaseConfig, 'admin-user-creation');
const adminAuth = initializeAuth(adminApp, { persistence: inMemoryPersistence });

- createUserAccount(email, password) crea el usuario en esa instancia aislada, captura su uid y cierra la sesión temporal al finalizar.

- Así la sesión del Supervisor en el Auth principal queda intacta.

- El uid obtenido se usa para crear el perfil del usuario en Firestore (usuarios/{uid}).

### 4.3. Restablecimiento de contraseña

- sendPasswordReset(email) envía un correo de restablecimiento de contraseña usando la instancia aislada (sin alterar la sesión del Supervisor).

- Está disponible desde el panel del Supervisor (para usuarios) y desde el perfil del usuario logueado.

## 5. Manejo de errores de autenticación

src/utils/authErrors.ts mapea los códigos de error de Firebase a mensajes amigables en español:

| Código Firebase | Mensaje mostrado |
| --- | --- |
| auth/user-not-found | No existe una cuenta con ese email. |
| auth/wrong-password | La contraseña es incorrecta. |
| auth/invalid-email | El email no es válido. |
| auth/user-disabled | Esta cuenta fue desactivada. |
| auth/too-many-requests | Demasiados intentos. Esperá unos minutos. |
| auth/network-request-failed | Error de conexión. Revisá tu internet. |
| auth/invalid-credential | Email o contraseña incorrectos. |
| auth/email-already-in-use | Ya existe una cuenta con ese email. |
| auth/weak-password | La contraseña debe tener al menos 6 caracteres. |
| auth/operation-not-allowed | Este método de inicio de sesión no está habilitado. |

Cualquier otro error se muestra de forma genérica, evitando exponer detalles técnicos al usuario final.

## 6. Expiración de sesión por inactividad

Se implementó un cierre de sesión automático por inactividad en AuthContext.tsx:

- Solo aplica al rol director: tras 10 minutos sin actividad (mouse, teclado, toque, scroll o clic) se cierra la sesión.

- El Supervisor mantiene la sesión abierta: pensado para que permanezca logueado en el panel de supervisión.

- El temporizador se reinicia en cada actividad del usuario y se limpia correctamente al desmontar el efecto.

Esto responde a un requerimiento de seguridad: la sesión del director no debe quedar abierta indefinidamente en una computadora compartida.

## 7. Verificación y validación

- Cada cambio en la autenticación se validó con: npx tsc -b --noEmit, npm run lint y npm run test.

- Existen tests de Login que cubren el flujo de inicio de sesión, el spinner de carga y los mensajes de error.

## 8. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Configuración inicial de Firebase Auth (email/password) y .env | Semana 1 | ~1 h |
| Estado global de autenticación (AuthContext con login/logout/perfil) | Semana 1 | ~4 h |
| Carga del perfil desde Firestore y asociación usuario-perfil | Semana 1 | ~2 h |
| Roles y permisos por ruta (ROUTE_PERMISSIONS, canAccess) | Semana 1 | ~2-3 h |
| Pantalla de Login (MVP) | Semana 1 | ~3 h |
| Mapeo de errores Firebase a mensajes amigables | Semana 3 | ~1-2 h |
| Corrección de condición de carrera en el login (doble login) | Semana 3 | ~2 h |
| Editar usuarios y restablecer contraseña desde el Supervisor | Semana 3 | ~3 h |
| Creación de usuarios con segunda app de Auth aislada | Semanas 3-5 | ~2 h |
| Carga del perfil vía onAuthStateChanged y advertencias de perfil faltante | Semana 5 | ~2 h |
| Cierre de sesión por inactividad (rol director) | Semana 5 | ~1-2 h |
| Login responsive (split-screen escritorio, full-screen móvil) | Semana 5 | ~1 día |
| Total aproximado | - | ~4 días |

## 9. Pendientes y observaciones

- Revisar la política de expiración de contraseñas si se requiere a futuro.

- Evaluar agregar autenticación de dos factores o validación por correo institucional si el ámbito lo requiere.

- Mantener sincronizados los permisos de rutas con las reglas de Firestore.

# 04 - Interfaz Visual, Formularios y Navegación

Este documento de la bitácora recopila todo lo relacionado con la parte visual del sistema: el sistema de temas, los componentes de interfaz, la navegación (barra superior, drawer, barra inferior), los formularios, los botones, los estados de carga/vacío y las animaciones.

## 1. Enfoque visual y por qué

La interfaz se construyó con React + CSS propio (sin frameworks de UI como Tailwind o Material UI), usando variables CSS como base del diseño.

### Por qué CSS propio con variables

- Ligereza y control total: no se carga una librería de estilos ni clases predefinidas; cada componente tiene su propio CSS junto a su .tsx.

- Tema unificado: las variables CSS (--primary-color, --surface-color, --text-color, etc.) permiten cambiar el color de toda la app desde un solo lugar.

- Consistencia: el diseño usa una misma paleta, radios de borde, sombras y espaciados definidos como tokens reutilizables.

### Por qué iconografía con lucide-react

- Biblioteca de iconos liviana y consistente con todo el sistema (cada botón, enlace y estado usa el mismo estilo de trazo).

### Por qué motion y auto-animate

- motion para animaciones declarativas (entradas, transiciones de página, lightbox).

- @formkit/auto-animate para animar listas y colecciones de forma automática (inserción/eliminación de elementos).

## 2. Sistema de temas (claro / oscuro + color primario)

La app permite personalizar la apariencia en /tema.

### Cómo funciona

- Las variables CSS base se definen en global.css en :root:

  - Colores: --primary-color, --primary-light, --secondary-color, --background-color, --surface-color, --text-color, --text-secondary, --border-color.

  - Sombras: --shadow-xs … --shadow-xl.

  - Radios: --radius-xs … --radius-full.

  - Espaciados: --space-1 … --space-8.

  - Acentos por estado: --accent-green-*, --accent-blue-*, --accent-red-*, --accent-yellow-* (éxito, info, error, advertencia).

  - Tonos derivados: --primary-tint, --primary-tint-strong y --gradient-accent se calculan automáticamente a partir del color principal con color-mix().

- src/utils/theme.ts manage el tema:

  - ThemeState guarda primary, primaryLight y mode (light/dark).

  - applyTheme() fija las variables CSS en document.documentElement.

  - Se persiste en localStorage (clave sipnam-theme) para que sobreviva a recargas.

  - El modo oscuro aplica un mapa de variables oscuras (fondos, superficies, textos y acentos).

- useTheme() es el hook que exponen los componentes: isDark, toggleMode(), setTheme().

### El color primario se puede cambiar

- En /tema el usuario puede elegir otro color principal y la app recalcula automáticamente la paleta derivada (tints y gradientes). Esto permite dar identidad visual a cada escuela/organismo.

## 3. Navegación

### 3.1 Barra superior (Navbar)

- Marca SIPNAM a la izquierda.

- A la derecha: campana de notificaciones, botón de menú (hamburguesa).

- Barra de escritorio (navbar__desktop): enlaces con iconos que se muestran según el rol (via hasRole):

  - Inicio, Asistencia, Docentes, Historial, Fotos, Novedades, Incidentes, Supervisión, Usuarios, Ayuda.

  - Búsqueda global (Ctrl+K), Mi Perfil y botón Salir.

- Drawer (menú lateral): se abre con la hamburguesa, muestra los datos del usuario (avatar, nombre, rol), los enlaces según rol, el toggle de tema oscuro y el botón de cerrar sesión. Se cierra al hacer clic fuera o con Escape, y bloquea el scroll de fondo mientras está abierto.

- Los enlaces identifican el estado activo (isActive) y usan viewTransition para la transición de página.

### 3.2 Barra de navegación inferior móvil (BottomNav)

- Pensada para teléfonos: barra fija abajo con acceso rápido a las secciones principales.

- Incluye un indicador deslizante que marca la pestaña activa y badges (por ejemplo, incidentes abiertos o asistencia pendiente).

- Fue parte de la conversión de la app a PWA (instalable en móvil).

## 4. Formularios

Todos los formularios del sistema siguen un patrón consistente con react-hook-form + Zod:

### Cómo se construyen

- Se define un schema Zod (src/utils/validation.ts) que valida tipos, obligatoriedad, rangos y mensajes de error.

- useForm con zodResolver(schema) conecta el formulario con la validación.

- Los campos usan register (inputs/selects) y Controller (para componentes como DatePicker).

- formState.errors muestra los mensajes de validación junto a cada campo.

- En el envío se maneja el estado isSubmitting, se muestra feedback de éxito o error y (si corresponde) una animación de éxito.

### Características comunes a todos los formularios

- Validación en tiempo real con mensajes de error en español.

- Contador de caracteres en campos de texto largo (ej. descripción 0/500).

- Auto-guardado en borrador (useFormDraft): si el usuario se va sin enviar, el contenido se conserva en localStorage y se recupera al volver.

- Feedback háptico (useHaptic) al enviar correctamente en dispositivos con vibración.

- Feedback offline: si no hay conexión, el registro se guarda localmente y se avisa que se sincronizará al volver.

- Mensajes de error amigables de Firestore (friendlyFirestoreError).

### Ejemplos de formularios

- Novedades (pages/Novedades): fecha, tipo, hora y descripción, con hint contextual y animación de éxito (confeti).

- Incidentes (pages/Incidentes): categoría, urgencia, ubicación, foto y descripción.

- Asistencia de gestión (AttendanceForm): lista de integrantes con presente/ausente y motivo.

- Asistencia de docentes: foto diaria + lista de docentes.

- Usuarios/Escuelas (Supervisor): alta y edición con formularios react-hook-form + Zod.

## 5. Componentes de interfaz reutilizables

En src/components/common/ hay componentes que se usan en todas las pantallas:

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Button | Botón con variantes (primario, secundario, peligro, ghost), estados de carga (spinner) y éxito (check) |
| Navbar / BottomNav | Navegación (escritorio + móvil) |
| GlobalSearch | Búsqueda global con atajo Ctrl+K |
| NotificationBell | Campana de notificaciones con actualización en tiempo real |
| DatePicker | Selector de fecha |
| StatusBadge | Insignia de estado (pendiente, resuelto, etc.) |
| EmptyState | Estado vacío con ilustración, mensaje y botón de acción |
| Skeleton | Placeholders de carga animados |
| LoadingScreen | Pantalla de carga (splash) |
| ConfirmDialog | Diálogo de confirmación animado |
| ErrorBoundary | Captura errores de renderizado y los muestra de forma amigable |
| Breadcrumb | Migas de pan (navegación de contexto) |
| Pagination | Paginación de listas |
| FilterBar | Barra de filtros animada |
| Timeline | Línea de tiempo (ej. historial de incidentes) |
| SwipeableRow | Filas con gesto de deslizar |
| IncidentHistory | Historial de cambios de estado de incidentes |
| WelcomeTour | Recorrido guiado según rol al primer ingreso |
| ChangelogModal | Novedades de la versión al primer acceso tras actualizar |
| SuccessAnimation | Animación de éxito (confeti) |

## 6. Estados de carga y vacío

- Skeleton loadings: al cargar datos, las pantallas muestran placeholders animados (Home, Historial, Fotos, Supervisor, etc.) para que la interfaz no “salte” cuando llegan los datos. Se hace un crossfade del skeleton al contenido real.

- Empty states: cuando no hay datos, se muestra una ilustración con mensaje y, en muchos casos, un botón de acción (ej. “Registrar primera novedad”) y una animación de entrada.

## 7. Animaciones

### Librerías y técnicas usadas

- motion: animaciones declarativas de componentes (entrada, salida, zoom, lightbox).

- @formkit/auto-animate: anima listas y colecciones automáticamente (inserciones/eliminaciones en grids de escuelas, listas de actividad).

- View Transitions API (viewTransition en React Router): transición fluida al navegar entre páginas y morph de la tarjeta de escuela hacia su detalle.

- CSS transitions/keyframes: animaciones de entrada, cruce (crossfade), el indicador deslizante de la barra inferior y la aurora de fondo.

- useCountUp: contadores animados (estadísticas).

- useAmbientMotion: animaciones ambientales de fondo según el estado de conexión (Wi-Fi).

### Dónde se aplican

| Animación | Componente / pantalla |
| --- | --- |
| Splash / loading screen | Carga inicial |
| Toasts (entrada/salida) | Sistema de notificaciones |
| View transitions entre rutas | Toda la navegación |
| Morph tarjeta → detalle | Escuelas (Supervisor) |
| Grid de escuelas (insert/delete) | Supervisor |
| Acordeón (expand/collapse) | Detalle de escuela |
| Confeti de éxito | Formulario de Novedades |
| Mapa de calor | Home del Supervisor |
| Crossfade skeleton → contenido | Screens principales |
| Indicador deslizante + badges | Barra inferior móvil |
| Aurora animada | Fondo (ambient) |

## 8. Accesibilidad y responsive

- Focus-visible rings y backdrop-blur en modales (accesibilidad de teclado).

- ARIA labels en botones de solo icono (changelog, close, etc.).

- Responsive: el layout se adapta a escritorio (login split-screen, barra superior con enlaces), tablet y móvil (login full-screen, drawer + barra inferior).

- Contraste de tema oscuro ajustado (fondos, superficies y textos del mapa oscuro).

- CSS puro para el WelcomeTour (en lugar de motion) para asegurar que se muestre bien.

## 9. Verificación

- Lint: npm run lint, compilación: npx tsc -b --noEmit, tests: npm run test.

- Existen tests de componentes de UI (StatusBadge, AttendanceRow, Button implícito en Login, etc.).

## 10. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Estructura de CSS con variables y design tokens | Semana 1 | ~1 dia |
| Pantalla de Login (MVP) | Semana 1 | ~3 h |
| Navegación: Navbar + acceso según rol | Semana 1 | ~4 h |
| Componentes reutilizables base (Button, inputs, listas) | Semana 1 | ~4 h |
| Sistema de tema claro/oscuro + configuración en /tema | Semana 3 | ~1 día |
| Skeletons de carga | Semana 3-4 | ~3 h |
| Estilos responsive (escritorio/tablet/móvil) | Semanas 3-5 | ~1 día |
| Formularios con react-hook-form + Zod | Semanas 1-2 | ~1-2 días |
| Auto-guardado en borrador (useFormDraft) | Semana 5 | ~3 h |
| Barra inferior móvil (BottomNav) con badges | Semana 4 | ~3 h |
| Animaciones (motion, auto-animate, view transitions) | Semana 4 | ~1-2 días |
| Animaciones ambientales (aurora, contadores) | Semanas 4-5 | ~4 h |
| Login responsive (split-screen / full-screen) | Semana 5 | ~1 día |
| Accesibilidad (focus rings, ARIA) | Semanas 4-5 | ~4 h |
| Total aproximado | - | ~10-12 días |

## 11. Pendientes y observaciones

- Revisar contraste de color en todos los modos/temas personalizados.

- Ampliar cobertura de tests de componentes de UI.

- Evaluar agregar theme presets para cada escuela.

# 05 - Reglas de Negocio

Este documento de la bitácora recopila las reglas de negocio del sistema: qué se puede hacer, quién puede hacerlo y bajo qué condiciones. Fueron la guía para implementar los formularios, la navegación, las reglas de Firestore y los roles.

Las reglas se confirman y se hacen cumplir tanto en el frontend (validación de formularios, rutas por rol) como en la base de datos (reglas de seguridad Firestore).

## 1. Reglas de asistencia de gestión

| ID | Regla |
| --- | --- |
| BR-AS-01 | Solo director, vice-director o preceptor pueden completar el formulario de asistencia. |
| BR-AS-02 | El director puede cargar un solo formulario por día por su escuela. |
| BR-AS-03 | El vice-director puede cargar un solo formulario por día por su escuela. |
| BR-AS-04 | Cada preceptor puede cargar un formulario por día (si hay 3 preceptores, hasta 3 formularios/día en total). |
| BR-AS-05 | El formulario es de carga masiva: se registra la asistencia de todos los integrantes de la gestión (director, vice, preceptores, secretarios, conserjes) en un solo envío. |
| BR-AS-06 | Para cada integrante, el estado es obligatorio (presente o ausente). |
| BR-AS-07 | Si un integrante está ausente, el motivo es obligatorio. Si está presente, el campo de motivo se oculta. |

### Cómo se hace cumplir

- Duplicado por día: antes de guardar se verifica (con checkDuplicate) si ya existe un registro de esa escuela para esa fecha. Si existe, se bloquea con el mensaje “Ya cargaste la asistencia de esta escuela para esa fecha.”

- Motivo obligatorio si ausente: validación en el formulario (AttendanceForm) y para los integrantes sin nombre en modo secciones también se exige el nombre.

## 2. Reglas de novedades

| ID | Regla |
| --- | --- |
| BR-NO-01 | Solo director o vice-director pueden registrar novedades. |
| BR-NO-02 | Los campos escuela, fecha y descripción son obligatorios. |
| BR-NO-03 | No hay límite de novedades por día. |

### Cómo se hace cumplir

- Rutas/roles (ROUTE_PERMISSIONS) y reglas de Firestore: novedades solo se crean por roles director/vice de la propia escuela.

- Schema Zod (novedadSchema) exige tipo, fecha y descripción; la descripción tiene máximo 500 caracteres.

## 3. Reglas de incidentes

| ID | Regla |
| --- | --- |
| BR-IN-01 | Solo director o vice-director pueden registrar incidentes. |
| BR-IN-02 | Los campos escuela, fecha y descripción son obligatorios. |
| BR-IN-03 | Todo incidente nuevo se crea con estado “pendiente” por defecto. |
| BR-IN-04 | Solo el Supervisor puede cambiar el estado de un incidente. |
| BR-IN-05 | Transiciones de estado permitidas: |
| BR-IN-06 | No hay límite de incidentes por día. |

pendiente → en_analisis → en_gestion → resuelto
                ↓
           pendiente     (se vuelve a pendiente si se requiere más información)

### Cómo se hace cumplir

- En Firestore (firestore.rules), incidentes solo se crean por roles director/vice de la propia escuela, y el update del estado (campos estado y updatedAt) solo lo puede hacer el Supervisor.

- Cada cambio de estado queda registrado en el historial de trazabilidad del incidente (quién y cuándo).

## 4. Reglas de autenticación y acceso

| ID | Regla |
| --- | --- |
| BR-AU-01 | Todo usuario debe estar autenticado para acceder a cualquier vista del sistema. |
| BR-AU-02 | El rol del usuario se obtiene de Firestore al login y se guarda en el AuthContext. |
| BR-AU-03 | Cada ruta protegida verifica el rol antes de renderizar; si no tiene permisos, se redirige a /. |
| BR-AU-04 | Un usuario no puede modificar su propio rol ni el de otro usuario. |

### Cómo se hace cumplir

- AuthContext.canAccess(route) + ROUTE_PERMISSIONS.

- En Firestore, el update de usuarios solo permite cambiar nombre/email (no el rol) salvo que sea el Supervisor (onlyChangedFields(['nombre', 'email'])).

## 5. Reglas del Supervisor

| ID | Regla |
| --- | --- |
| BR-SU-01 | El Supervisor solo visualiza información salvo lo indicado; no registra asistencias, novedades ni incidentes. |
| BR-SU-02 | El Supervisor puede ver la información de todas las escuelas de la jurisdicción. |
| BR-SU-03 | El Supervisor puede cambiar el estado de los incidentes (gestión de casos) y marcar/desmarcar la verificación de asistencias. |
| BR-SU-04 | El Supervisor no puede editar ni eliminar registros de asistencia, novedades o incidentes. |

### Cómo se hace cumplir

- En Firestore, el Supervisor tiene acceso de lectura a todas las escuelas (canSeeSchool).

- El update de asistencias/asistencia_docentes solo lo hace el Supervisor y únicamente en los campos de verificación (verificada, verificadoPor, verificadoPorNombre, verificadoEn).

- El update de incidentes solo lo hace el Supervisor y solo en estado/updatedAt.

- La eliminación está bloqueada (allow delete: if false) para conservar el historial.

## 6. Verificación de asistencias por el Supervisor

- El Supervisor puede verificar (validar) una asistencia de gestión o de docentes: se marca con verificada: true y se guardan los datos de quién y cuándo la verificó.

- Esto agrega una capa de control de calidad sobre las cargas realizadas por directores/vices/preceptores.

## 7. Roles del sistema (resumen)

director | vice | preceptor | secretario | conserje | supervisor

| Rol | Principal responsabilidad |
| --- | --- |
| Director | Carga asistencia, novedades e incidentes |
| Vice | Carga asistencia, novedades e incidentes |
| Preceptor | Carga asistencia de gestión, docentes y foto diaria |
| Secretario / Conserje | Son registrados en la asistencia (no cargan formularios) |
| Supervisor | Supervisa todas las escuelas, gestiona estados de incidentes y verifica asistencias |

## 8. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Definición de reglas de asistencia y formulario de carga masiva | Semana 1-2 | ~1 día |
| Reglas de novedades e incidentes | Semana 1-2 | ~4 h |
| Verificación de asistencias por el Supervisor | Semana 2 | ~3 h |
| Trazabilidad de cambios de estado de incidentes | Semana 4 | ~4 h |
| Refuerzo de reglas en Firestore según rol/escuela | Semana 2 y 5 | ~1 día |
| Total aproximado | - | ~3-4 días |

## 9. Pendientes y observaciones

- Revisar si el Supervisor debe poder editar registros en algún caso especial.

- Definir política de auditoría completa (quién modificó qué y cuándo) a futuro.

# 06 - Servicios y Consultas de Datos (Firestore)

Este documento de la bitácora recopila la capa de servicios de datos del sistema: todas las funciones que leen y escriben en Firestore y las suscripciones en tiempo real. Todo vive en src/services/api/firestore.ts.

## 1. Por qué una capa de servicios centralizada

- Un solo punto de acceso a los datos: todos los componentes llaman a funciones de firestore.ts en lugar de escribir consultas Firestore dispersas.

- Tipado: cada función devuelve el tipo correspondiente (School, Attendance, Incident, etc.), lo que evita errores.

- Consistencia: query constraints (fechas de “hoy”, límites, orden) se definen una sola vez y se reutilizan.

- Mantener índices en orden: los índices compuestos requeridos por las combinaciones where + orderBy están documentados en el encabezado del archivo.

## 2. Estructura del servicio

### Colecciones mapeadas

| Constante | Colección Firestore |
| --- | --- |
| schools | escuelas |
| users | usuarios |
| attendances | asistencias |
| news | novedades |
| incidents | incidentes |
| docentes | docentes |
| docenteAttendances | asistencia_docentes |
| fotos | fotos |

### Dos modos de acceso

- Consultas de una sola lectura / escritura (funciones async con getDocs/getDoc/addDoc/updateDoc/deleteDoc).

- Suscripciones en tiempo real (funciones subscribe* con onSnapshot): cada vez que cambia un documento de la consulta, se notifica al callback y la interfaz se actualiza al instante.

## 3. Servicios por dominio

### 3.1 Escuelas

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| getSchools() | Lista todas las escuelas |
| getSchoolById(id) | Obtiene una escuela por id |
| addSchool(data) | Crea una escuela (Supervisor) |
| updateSchool(id, data) | Edita una escuela (Supervisor) |
| deleteSchool(id) | Elimina una escuela (Supervisor) |

### 3.2 Usuarios

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| getUsersBySchool(schoolId) | Usuarios de una escuela |
| getAllUsers() | Todos los usuarios (Supervisor) |
| addUserProfile(...) | Crea perfil de usuario (Supervisor) |
| setUserActive(id, active) | Activa/desactiva un usuario |
| updateUserProfile(id, data) | Edita un usuario |

### 3.3 Asistencia de gestión

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| addAttendance(dto) | Guarda una asistencia |
| setAttendanceVerified(id, verified, ...) | Verificación por el Supervisor |
| getAttendanceByUserAndDate(...) | Asistencia de un usuario en una fecha (duplicados) |
| getAttendancesBySchool(schoolId, start, end) | Asistencias de una escuela en un rango |
| getTodayAttendances() | Asistencias de hoy (todas) |
| getTodayAttendancesBySchool(id) | Asistencias de hoy de una escuela |
| getAllAttendancesBySchool(id) | Todas las asistencias de una escuela |
| getAllAttendances(start?, end?) | Asistencias en rango (jurisdicción, Supervisor) |

### 3.4 Asistencia de docentes

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| addDocenteAttendance(dto) | Guarda asistencia de docentes |
| setDocenteAttendanceVerified(...) | Verificación por el Supervisor |
| getDocenteAttendanceByUserAndDate(...) | Duplicados |
| getDocenteAttendancesBySchool(...) | Asistencias docentes de una escuela |
| getAllDocenteAttendances(start?, end?) | Asistencias docentes en rango (Supervisor) |

### 3.5 Docentes

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| getDocentesBySchool(id) | Docentes de una escuela |
| getAllDocentes() | Todos los docentes (Supervisor) |
| addDocente(dto) | Crea docente (Supervisor) |
| setDocenteActive(id, active) | Activa/desactiva docente |
| updateDocente(id, data) | Edita docente (Supervisor) |

### 3.6 Novedades

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| addNews(dto) | Registra una novedad |
| getNewsBySchool(id, start, end) | Novedades de una escuela en rango |
| getTodayNews() | Novedades de hoy |
| getTodayNewsBySchool(id) | Novedades de hoy de una escuela |
| getAllNewsBySchool(id) | Todas las novedades de una escuela |
| getAllNews(start?, end?) | Novedades en rango (Supervisor) |

### 3.7 Incidentes

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| addIncident(dto) | Registra un incidente |
| getIncidentsBySchool(id, start, end) | Incidentes de una escuela en rango |
| getTodayIncidents() | Incidentes de hoy |
| getTodayIncidentsBySchool(id) | Incidentes de hoy de una escuela |
| getRecentIncidents(max) | Incidentes recientes |
| getAllIncidents(start?, end?) | Incidentes en rango (Supervisor) |
| updateIncidentStatus(id, estado, ...) | Cambia el estado (Solo Supervisor) + traza el historial |

### 3.8 Fotos

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| addFoto(dto) | Sube una foto de planilla |
| deleteFoto(id) | Elimina una foto |
| getFotosBySchoolAndDate(id, fecha) | Fotos de una escuela en una fecha |
| getFotosBySchool(id) | Fotos de una escuela |

## 4. Suscripciones en tiempo real (subscribe*)

Cada una recibe un callback y devuelve una función Unsubscribe para cancelar la suscripción al desmontar el componente.

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| subscribeTodayAttendances(cb) | Asistencias de hoy en vivo |
| subscribeTodayAttendancesBySchool(id, cb) | Asistencias de hoy de una escuela en vivo |
| subscribeTodayNews(cb) | Novedades de hoy en vivo |
| subscribeTodayNewsBySchool(id, cb) | Novedades de hoy de una escuela en vivo |
| subscribeTodayIncidents(cb) | Incidentes de hoy en vivo |
| subscribeTodayIncidentsBySchool(id, cb) | Incidentes de hoy de una escuela en vivo |
| subscribeRecentIncidents(max, cb) | Incidentes recientes en vivo |
| subscribeAttendancesBySchool(id, cb) | Asistencias de una escuela en vivo |
| subscribeNewsBySchool(id, cb) | Novedades de una escuela en vivo |
| subscribeIncidentsBySchool(id, cb) | Incidentes de una escuela en vivo |
| subscribeDocenteAttendancesBySchool(id, cb) | Asistencias docentes de una escuela en vivo |
| subscribeFotosBySchool(id, cb) | Fotos de una escuela en vivo |
| subscribeLast7DaysCounts(cb) | Conteos diarios de los últimos 7 días (gráficos) |
| subscribeLast30DaysAttendance(cb) | Densidad de asistencia de los últimos 30 días (mapa de calor) |

### Patrón de una suscripción

export function subscribeTodayAttendances(callback) {
  const q = query(
    collection(db, COLLECTIONS.attendances),
    where('fecha', '>=', Timestamp.fromDate(startOfToday())),
    orderBy('fecha', 'desc'),
    limit(100)
  );
  return onSnapshot(q, (snap) => {
    callback(snap.docs.map((d) => ({ id: d.id, ...d.data() }) as Attendance));
  });
}

- Se filtra por fecha >= hoy, se ordena descendente y se limita a 100 registros.

- onSnapshot notifica cada vez que hay cambios (insert, update, delete).

- El id de cada documento se agrega al objeto devuelto ({ id, ...data }).

## 5. Consultas que requieren índices compuestos

Combinar where + orderBy en campos distintos exige índices compuestos creados en Firebase Console (documentados en documentation/05_base_datos.md):

| Consulta | Índice |
| --- | --- |
| getSchools | activa + nombre |
| getAttendancesBySchool | escuelaId + fecha (range + orderBy) |
| getNewsBySchool | escuelaId + fecha |
| getIncidentsBySchool | escuelaId + fecha |
| getDocenteAttendancesBySchool | escuelaId + fecha |
| getFotosBySchool | escuelaId + createdAt |

Si una consulta falla, la consola de Firestore sugiere el índice a crear.

## 6. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Definir colecciones y constante de mapeo | Semana 1 | ~1 h |
| Servicios de escuelas y usuarios (CRUD) | Semana 1 | ~4 h |
| Servicios de asistencias y asistencia docentes | Semana 1-2 | ~1 día |
| Servicios de novedades, incidentes y fotos | Semana 1-2 | ~1 día |
| Función updateIncidentStatus con historial/trazabilidad | Semana 4 | ~3 h |
| Queries jurisdiccionales (Supervisor, rango de fechas) | Semana 4 | ~4 h |
| Suscripciones en tiempo real (onSnapshot) | Semana 3 | ~1-2 días |
| Suscripciones de conteos (gráficos y mapa de calor) | Semana 5 | ~4 h |
| Índices compuestos y resolución de fallas | Semanas 1-3 | ~3 h |
| Total aproximado | - | ~6-7 días |

## 7. Pendientes y observaciones

- Revisar el límite de 100 registros por consulta y agregar paginación para vistas muy cargadas.

- Centralizar aún más la construcción de queries para evitar duplicación entre funciones get* y subscribe*.

# 07 - Tiempo Real y Modo Offline

Este documento de la bitácora recopila dos capacidades clave del sistema: los datos en tiempo real (las pantallas se actualizan al instante cuando cambia la base de datos) y el modo offline (la app funciona sin conexión y sincroniza al volver el internet).

## 1. Tiempo real

### 1.1 Por qué

- El Supervisor debe ver las asistencias, novedades e incidentes de todas las escuelas en el momento en que se cargan, sin recargar la página.

- Los directores/preceptores deben ver reflejados al instante los registros de su escuela.

### 1.2 Cómo funciona

Se usan suscripciones en tiempo real de Firestore mediante onSnapshot. En lugar de consultar una vez, la app se “suscribe” a una consulta y Firebase notifica cada vez que cambia un documento que cumple los criterios.

export function subscribeTodayAttendances(callback) {
  const q = query(
    collection(db, COLLECTIONS.attendances),
    where('fecha', '>=', Timestamp.fromDate(startOfToday())),
    orderBy('fecha', 'desc'),
    limit(100)
  );
  return onSnapshot(q, (snap) => {
    callback(snap.docs.map((d) => ({ id: d.id, ...d.data() }) as Attendance));
  });
}

- Cada función subscribe* devuelve una Unsubscribe, que se llama al desmontar el componente para no dejar suscripciones abiertas (evita fugas de memoria y renders innecesarios).

### 1.3 Dónde se aplica

- Home del Supervisor: asistencias, novedades e incidentes del día en vivo.

- Detalle de escuela (Supervisor): datos de la escuela y sus registros.

- Historial / listados: asistencias, novedades, incidentes de una escuela en vivo.

- Gráficos: conteos de los últimos 7 días y densidad de asistencia de los últimos 30 días (mapa de calor).

### 1.4 Consideración de rendimiento

- En el Home se reemplazaron algunas suscripciones en tiempo real por fetch periódico para evitar renders excesivos y consumo de recursos al navegar entre pantallas. Es un equilibrio entre actualidad de los datos y rendimiento.

## 2. Modo offline

### 2.1 Por qué

- Las escuelas pueden quedarse sin internet. El sistema debe seguir permitiendo cargar asistencias, novedades e incidentes y sincronizarlos después.

- Es un requerimiento funcional y no funcional clave (RF-IN-03 y RNF-03 del módulo de incidentes).

### 2.2 Estrategia de Firestore offline

Firestore tiene soporte offline nativo en el SDK web:

- Los datos leídos se cachean automáticamente.

- Las escrituras se hacen localmente y se sincronizan cuando vuelve la conexión.

- No hace falta implementar la sincronización manual.

### 2.3 Configuración actual (src/services/firebase.ts)

Se usa caché local persistente con soporte multi-pestaña:

export const db = initializeFirestore(app, {
  localCache: persistentLocalCache({
    tabManager: persistentMultipleTabManager(),
  }),
});

Nota: inicialmente se usaba enableIndexedDbPersistence, pero esta API está deprecada; se migró a initializeFirestore con persistentLocalCache.

### 2.4 Detección de conexión (useOnlineStatus)

Hook que expone si hay conexión escuchando los eventos online/offline del navegador a partir de navigator.onLine.

### 2.5 Marcador de escrituras offline (src/utils/offlineQueue.ts)

- markOfflineWrite(): se llama antes de guardar un registro sin conexión; guarda una marca en localStorage.

- hasOfflineWrites(): indica si hay escrituras guardadas localmente pendientes.

- clearOfflineWrites(): limpia la marca tras la sincronización.

### 2.6 Banner de conexión (ConnectionBanner)

- Si no hay conexión: muestra “Sin conexión — Los cambios se guardarán y sincronizarán cuando haya internet.” con conteo de pendientes.

- Al volver la conexión: usa waitForPendingWrites(db) para esperar la sincronización y luego muestra “Sincronizado correctamente” durante unos segundos y limpia el marcador.

### 2.7 Feedback en los formularios

- Asistencia, novedades e incidentes: si el envío se hace sin conexión, muestran “Sin conexión: guardado en el dispositivo. Se sincronizará automáticamente al volver internet.” y llaman a markOfflineWrite().

## 3. Comportamiento esperado

### Con conexión

Usuario carga un registro
        │
        ▼
Firestore guarda localmente + envía al servidor
        │
        ▼
Datos disponibles en tiempo real (onSnapshot)

### Sin conexión

Usuario carga un registro
        │
        ▼
Firestore guarda localmente (IndexedDB)
        │
        ▼
App muestra "Guardado localmente" + marca offline
        │
        │   (al restablecerse la conexión)
        ▼
Firestore sincroniza automáticamente (waitForPendingWrites)
        │
        ▼
App muestra "Sincronizado correctamente"

## 4. Limitaciones del modo offline

| Funcionalidad | Offline | Online |
| --- | --- | --- |
| Crear asistencia | Sí | Sí |
| Crear novedad | Sí | Sí |
| Crear incidente | Sí | Sí |
| Ver registros propios | Sí (cacheados) | Sí |
| Cambiar estado de incidente | No | Sí (Solo Supervisor) |
| Ver todos los registros (Supervisor) | Cacheado | Sí en tiempo real |

## 5. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Configuración de persistencia offline (localCache) | Semana 1 | ~1 h |
| Migración de enableIndexedDbPersistence deprecado | Semana 3 | ~1-2 h |
| Hook useOnlineStatus (detección de conexión) | Semana 3-4 | ~1 h |
| Suscripciones onSnapshot en paneles del Supervisor | Semana 3 | ~1-2 días |
| Suscripciones por escuela (Home de directores/preceptores) | Semana 3 | ~1 día |
| Banner de conexión + waitForPendingWrites | Semana 4-5 | ~3 h |
| Marcador de escrituras offline y feedback en formularios | Semana 4-5 | ~3 h |
| Indicador de cola offline con contador | Semana 5 | ~2 h |
| Optimización: fetch periódico en Home | Semana 3 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~5-6 días |

## 6. Pendientes y observaciones

- Revisar el comportamiento de sincronización en escenarios de conflicto (dos dispositivos editando lo mismo).

- Considerar un límite mayor que 100 registros o paginación para vistas muy cargadas en tiempo real.

# 08 - Notificaciones

Este documento de la bitácora recopila el sistema de notificaciones del proyecto: la campana de notificaciones, los toasts en tiempo real, las alertas en vivo del Supervisor y las notificaciones nativas del navegador/dispositivo.

## 1. Por qué notificaciones

- El Supervisor debe enterarse al instante de nuevos incidentes, asistencias y novedades de todas las escuelas, sin tener que revisar manualmente.

- Los directores/preceptores deben ver la actividad reciente de su propia escuela.

## 2. Componentes del sistema de notificaciones

| Componente | Función |
| --- | --- |
| NotificationBell | Campana en la barra superior con conteo de no leídos y panel desplegable |
| RealtimeNotifications | Toasts en tiempo real para el Supervisor (nuevos registros) |
| SupervisorLiveAlerts | Alertas en vivo del Supervisor + notificaciones nativas opt-in |
| ToastContext | Sistema de toasts reutilizable |

Todos se montan en MainLayout, de modo que están disponibles en toda la app logueada.

## 3. Campana de notificaciones (NotificationBell)

- Muestra un badge con el número de notificaciones no leídas.

- Al abrir, se marcan como leídas (el contador se pone en 0).

- Según el rol:

  - Supervisor: se suscribe a subscribeRecentIncidents y muestra los incidentes pendientes (no resueltos) de todas las escuelas. Al hacer clic navega al panel de supervisión.

  - Escuelas (director/vice/preceptor): se suscribe a subscribeTodayAttendancesBySchool y subscribeTodayNewsBySchool y muestra las asistencias y novedades cargadas hoy en su escuela.

- Las suscripciones se cancelan al desmontar el componente (unsubscribe).

## 4. Toasts en tiempo real (RealtimeNotifications)

- Componente solo para el Supervisor.

- Se suscribe a subscribeTodayIncidents, subscribeTodayAttendances y subscribeTodayNews.

- Al recibir datos, muestra un toast (aviso temporal) con el detalle del nuevo registro usando ToastContext.

- Evita el “spam” inicial: con un ref de inicialización, ignora el primer snapshot (que es el estado ya existente) y solo notifica cambios posteriores.

- Tipos de toast: warning (incidente) e info (asistencia/novedad).

## 5. Alertas en vivo del Supervisor (SupervisorLiveAlerts)

- Componente dedicado al Supervisor con dos funciones:

### 5.1 Alertas en pantalla

- Mantiene una lista de alertas visuales (asistencia, novedad, incidente) con iconos por tipo.

- Detecta solo registros nuevos comparando contra un set de ids ya vistos (seenRef).

- Si llegan varios a la vez, agrupa en “N registros nuevos de X”.

- Las alertas se auto-eliminan después de un tiempo.

### 5.2 Notificaciones nativas (opt-in)

- Pide permiso de notificaciones del navegador (banner “opt-in” que desaparece si se descarta o acepta).

- Si el permiso está otorgado y la pestaña está en segundo plano (document.visibilityState !== 'visible'), muestra una notificación nativa del dispositivo:

  - A través del service worker (reg.showNotification), con fallback a new Notification.

  - Incluye icono y texto del nuevo registro.

- notificationsSupported() valida que el navegador soporte Notification.

## 6. Cómo se detectan solo los registros nuevos

Tanto RealtimeNotifications como SupervisorLiveAlerts usan el mismo patrón:

- En el primer snapshot cargan los ids existentes en un Set (sin notificar).

- En los snapshots siguientes comparan los ids contra el set: los que no estaban son “nuevos”.

- Agregan los nuevos al set y notifican.

Esto evita notificar datos que ya estaban al iniciar la vista.

## 7. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Sistema de toasts (ToastContext) | Semana 4 | ~3 h |
| Campana de notificaciones (NotificationBell) con conteo | Semana 4 | ~4 h |
| Toasts en tiempo real para Supervisor (RealtimeNotifications) | Semana 5 | ~3 h |
| Alertas en vivo del Supervisor (SupervisorLiveAlerts) | Semana 5 | ~4 h |
| Notificaciones nativas opt-in (service worker) | Semana 5 | ~3 h |
| Detección de registros nuevos (sets de ids vistos) | Semana 5 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~3 días |

## 8. Pendientes y observaciones

- Considerar persistir el “leído/no leído” por usuario en Firestore (hoy el conteo es por sesión).

- Evaluar el envío de notificaciones push de Firebase Cloud Messaging para cuando la app esté cerrada.

- Revisar el manejo de permisos en iOS (PWA).

# 09 - Reportes y Exportación

Este documento de la bitácora recopila el sistema de reportes y exportación de datos del proyecto: exportaciones a CSV, a PDF y el respaldo jurisdiccional del Supervisor.

## 1. Por qué

- El Supervisor y las escuelas necesitan reportes de las cargas (asistencias, novedades, incidentes) para control, seguimiento y presentaciones.

- Se exportan datos de forma portable (CSV abre en Excel; PDF es imprimible/compartible).

## 2. Exportación a CSV (src/utils/exportCsv.ts)

Función genérica para descargar cualquier dataset como CSV.

### downloadCsv(filename, headers, rows)

- Recibe un nombre de archivo, los encabezados y las filas.

- Escapa correctamente valores con comas, comillas, saltos de línea o punto y coma.

- Agrega BOM UTF-8 (\uFEFF) para que Excel interprete bien los acentos.

- Genera un Blob y lo descarga con un enlace temporal (URL.createObjectURL + link.click()), limpiando la URL después.

Uso: exportar asistencias, novedades, incidentes e historial a Excel-compatible.

## 3. Exportación a PDF (src/utils/pdfExport.ts)

Usa jsPDF + jspdf-autotable para generar reportes profesionales.

### exportHistorialPDF(data)

- Recibe asistencias, asistencias de docentes, novedades e incidentes (y rango de fechas opcional).

- Encabezado: logo/título “SIPNAM”, subtítulo del sistema, título del reporte y filtros aplicados (desde/hasta).

- Tablas: usa autoTable para renderizar cada sección (asistencias, docentes, novedades, incidentes) con sus columnas.

- Pie de página: “SIPNAM - Exportado {fecha} - Página X/Y” en cada página.

- Convierte los valores enum a etiquetas legibles (tipo de novedad, categoría/urgencia de incidente) con los helpers de constants.ts.

## 4. Respaldo jurisdiccional del Supervisor (src/utils/exportAll.ts)

Permite al Supervisor descargar todos los datos de la jurisdicción (todas las escuelas) en CSV, en las colecciones correspondientes.

- exportAll (con ExportAllOptions):

  - Opcionalmente filtra por rango de fechas (dateFrom/dateTo).

  - Reporta progreso vía onProgress (current/total/label) para mostrar una barra de avance en la UI.

  - Genera un CSV por cada tipo de dato: asistencias, asistencias de docentes, novedades e incidentes, con detalle (ej. cada asistencia expande sus registros como “Nombre (P)” o “Nombre (A: motivo)”).

### Tarjeta de respaldo de datos

- En el panel del Supervisor hay una tarjeta de respaldo de datos que usa exportAll para exportar a nivel jurisdicción.

- Complementa el banner de advertencia de purga de datos a fin de año, recordando al Supervisor respaldar antes de esa fecha.

## 5. Impresión amigable

- Se agregaron estilos específicos de impresión (@media print) para que al imprimir/guardar como PDF desde el navegador, la salida sea limpia (sin ocultar elementos de UI como barra de navegación, botones, etc.).

## 6. Dónde se usan

| Función | Ubicación |
| --- | --- |
| downloadCsv | Historial y panel del Supervisor (CSV) |
| exportHistorialPDF | Historial (exportar a PDF) |
| exportAll | Panel del Supervisor (respaldo jurisdiccional) |

## 7. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Exportación CSV (downloadCsv) con escape y BOM | Semana 2 | ~2-3 h |
| Exportación de historial a PDF (jsPDF + autoTable) | Semana 4 | ~4-5 h |
| Respaldo jurisdiccional (exportAll) con progreso | Semana 4 | ~4 h |
| Tarjeta de respaldo de datos y banner de purga | Semana 4 | ~2-3 h |
| Estilos de impresión (@media print) | Semana 5 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~2 días |

## 8. Pendientes y observaciones

- Verificar el tamaño de PDFs muy grandes (muchas filas).

- Considerar exportar también fotos o generar un reporte consolidado por escuela.

- Evaluar exportación a Excel nativo (.xlsx) si se requiere más formato.

# 10 - Manejo de Errores

Este documento de la bitácora recopila cómo el sistema captura y muestra los errores de forma amigable para el usuario, tanto en la interfaz como en la capa de datos.

## 1. Estrategia general

- Nunca mostrar errores técnicos crudos al usuario final.

- Mapear los errores de Firebase/Firestore a mensajes claros y accionables en español.

- Capturar errores de renderizado para que un fallo en un componente no deje la app en blanco.

- Mostrar feedback visual (éxito/error) en los formularios con posibilidad de descartarlo.

## 2. Componentes del sistema de errores

| Componente | Función |
| --- | --- |
| ErrorBoundary | Captura errores de renderizado de la app |
| friendlyFirestoreError() | Convierte errores de Firestore en mensajes amigables |
| getAuthErrorMessage() | Convierte errores de autenticación en mensajes amigables |
| Feedback en formularios | Mensajes de éxito/error con cierre manual |

## 3. ErrorBoundary (captura de errores de renderizado)

- Componente de clase de React que envuelve la app y detecta cualquier error lanzado durante el renderizado de sus hijos.

- Cuando ocurre un error, muestra una pantalla de fallo con:

  - El mensaje “Algo salió mal / Ocurrió un error inesperado. Podés intentar recargar la página.”

  - El detalle técnico del error (para diagnóstico).

  - Botones: “Recargar página” y “Volver al inicio”.

- Evita que la app quede en pantalla en blanco ante un error no controlado.

## 4. Friendly Firestore Error (friendlyFirestoreError)

Mapea los códigos de error de Firestore a mensajes accionables para el personal escolar:

| Código | Mensaje mostrado |
| --- | --- |
| resource-exhausted | El servicio alcanzó su límite por hoy. Reintentá más tarde o avisá al supervisor. |
| unavailable | El servicio no responde en este momento. Reintentá en unos minutos. |
| network-request-failed | Problema de conexión. Verificá tu internet e intentá de nuevo. |
| permission-denied | No tenés permiso para realizar esta acción. Avísale al supervisor. |
| failed-precondition | La operación necesita una configuración pendiente del sistema. Avísale al supervisor. |
| cancelled | La operación fue cancelada. Intentá de nuevo. |

Cualquier otro error cae en el mensaje genérico “Ocurrió un error inesperado. Intentá de nuevo.”

Nota: resource-exhausted (cuota agotada) se distingue de network-request-failed: la falta de cuota no queda en cola offline, mientras que la falta de red sí se sincroniza luego.

## 5. Friendly Auth Error (getAuthErrorMessage)

Mapea los códigos de Firebase Auth (login) a mensajes claros: usuario no existe, contraseña incorrecta, cuenta desactivada, demasiados intentos, sin conexión, etc. (detallado en el documento de Autenticación). Evita exponer detalles técnicos en el login.

## 6. Feedback en los formularios

- Cada formulario (asistencias, novedades, incidentes) muestra un mensaje de feedback al guardar:

  - Éxito: confirmación (y nota de sincronización si estuvo offline).

  - Error: usa friendlyFirestoreError() para mostrar un mensaje comprensible.

- Los mensajes tienen un botón de cierre mid (×) y además se auto-ocultan después de un tiempo.

## 7. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| ErrorBoundary global | Semana 3 | ~2-3 h |
| Mapeo de errores de autenticación (getAuthErrorMessage) | Semana 3 | ~1-2 h |
| Hook useFeedback (consolidar estados de operación) | Semana 3 | ~2 h |
| friendlyFirestoreError para errores de Firestore | Semana 5 | ~2 h |
| Feedback de éxito/error en formularios | Semanas 3-5 | ~3 h |
| Total aproximado | - | ~1-1.5 días |

## 8. Pendientes y observaciones

- Loggear errores a un servicio de monitoreo (Sentry) a futuro.

- Clasificar más códigos de error de Firestore si aparecen nuevos escenarios.

# 11 - Validación de Formularios

Este documento de la bitácora recopila el sistema de validación de los formularios, basado en Zod (schemas) integrado con react-hook-form.

## 1. Por qué Zod + react-hook-form

- Zod: define esquemas de validación declarativos y tipados. El mismo schema sirve para validar y para inferir el tipo TypeScript del formulario (z.infer).

- react-hook-form: maneja el estado de los campos y la integración con el DOM, con renders mínimos y buen rendimiento.

- @hookform/resolvers/zod → zodResolver: conecta ambos; la validación se ejecuta automáticamente con el schema.

- Validación centralizada (los mensajes y reglas viven en un solo lugar) y tests sobre los schemas.

## 2. Schemas de validación

### 2.1 Centralizados (src/utils/validation.ts)

#### novedadSchema

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| fecha | Obligatoria y no puede ser futura |
| tipo | Obligatorio (seleccionar un tipo) |
| hora | Opcional |
| descripcion | Mínimo 5 caracteres, máximo 500 |

#### incidenteSchema

| Campo | Regla |
| --- | --- |
| fecha | Obligatoria y no futura |
| categoria | Obligatoria |
| urgencia | Obligatoria |
| ubicacion | Máximo 100 caracteres (opcional) |
| descripcion | Mínimo 10 caracteres, máximo 1000 |

#### Regla de fecha

- fechaRule valida que la fecha no sea en el futuro, usando todayISO() (fecha local del dispositivo, manejando la zona horaria).

### 2.2 Schemas locales (Supervisor)

#### Formulario de escuela (SupervisorSchools.tsx)

- schoolSchema: nombre/turno/etc. con valores obligatorios y mensajes de error.

#### Formulario de usuario (SupervisorUsers.tsx)

- createUserSchema: nombre (mín. 3), email (válido), contraseña (mín. 6), rol (enum), escuela (obligatoria).

- editUserSchema: igual pero sin contraseña (no se edita al modificar).

## 3. Cómo se integra

En cada formulario (Novedades, Incidentes, Usuarios, Escuelas):

const {
  register,
  handleSubmit,
  formState: { errors, isSubmitting },
} = useForm<FormData>({
  resolver: zodResolver(schema),
  defaultValues: defaults,
});

- register conecta los campos.

- Controller se usa para componentes custom (ej. DatePicker).

- errors.<campo>.message se muestra junto a cada campo.

- Se puede combinar con useWatch para contadores (ej. longitud de descripción).

## 4. Validación adicional en la asistencia

El formulario de asistencia (AttendanceForm) tiene su propia lógica de validación (fuera de Zod, de forma manual):

- El estado de cada integrante es obligatorio.

- Si está ausente, el motivo es obligatorio.

- En modo secciones, si hay más de un integrante con el mismo cargo, el nombre es obligatorio.

## 5. Tests de validación

- Existen tests sobre los schemas (src/test/validation.test.ts) que verifican casos válidos e inválidos de novedadSchema e incidenteSchema (fechas futuras, descripciones cortas, campos faltantes, etc.).

## 6. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Schemas de novedades e incidentes (validation.ts) | Semana 1-2 | ~3 h |
| Integración con react-hook-form (zodResolver) | Semana 1-2 | ~3 h |
| Schema de escuela (migración a react-hook-form + Zod) | Semana 3 | ~2-3 h |
| Schemas de usuario (crear/editar) | Semana 3 | ~2-3 h |
| Validación manual de asistencia (motivo si ausente) | Semana 1-2 | ~2 h |
| Tests de validación | Semana 3 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~1.5 días |

## 7. Pendientes y observaciones

- Centralizar los schemas de usuario y escuela en validation.ts para consistencia.

- Considerar validación de tipos de imagen (ya se valida tamaño/tipo antes de subir fotos).

# 12 - Gestión de Estado y Hooks

Este documento de la bitácora recopila la gestión de estado y los hooks del proyecto: los providers/context de React, y la biblioteca de hooks reutilizables que componen la lógica de la interfaz.

## 1. Estrategia de estado

- Estado global mínimo: los estados compartidos que necesitan varios componentes se exponen por React Context (AuthContext, ToastContext). El resto es estado local de cada componente.

- Hooks reutilizables: la lógica repetitiva se extrae a hooks custom en src/hooks/, usados por varios componentes.

- Persistencia puntual: algunas preferencias (tema, borradores de formularios) se persisten en localStorage.

## 2. Providers / Contexts

### AuthContext

- Maneja el estado de autenticación: user, profile, isAuthenticated, isLoading, y las funciones login, logout, hasRole, canAccess.

- Detallado en el documento de Autenticación.

- Incluye el cierre de sesión por inactividad del rol director.

### ToastContext

- Sistema de toasts (avisos temporales): addToast(type, message).

- Tipos: success, error, warning, info, con su icono y color.

- Cada toast se auto-elimina tras 4 segundos, con botón de cierre.

- La lista de toasts se renderiza con useAutoAnimate (animación de entrada/salida) y se expone con role="status" y aria-live="polite" (accesibilidad).

## 3. Hooks reutilizables (src/hooks/)

| Hook | Función |
| --- | --- |
| useTheme | Tema claro/oscuro + color primario (ver documento de UI) |
| useOnlineStatus | Detección de conexión (online/offline) |
| useFeedback | Estado de operación: updatingId, feedback, start, end, clear con auto-limpiado |
| useFormDraft | Auto-guardado de formularios en localStorage (restaura el borrador, con TTL) |
| useHaptic | Vibración del dispositivo (navigator.vibrate) con patrones success/error/light |
| useSwipe | Gestos de deslizar (touch) con umbral configurable |
| useCountUp | Contador animado hacia un valor objetivo (con easing) |
| useKeyboardShortcuts | Atajos de teclado (ej. mod+k, escape) |
| useAmbientMotion | Decide si las animaciones continuas corren (respeta prefers-reduced-motion, conexión, saveData) |

### useFeedback

- Centraliza los estados de “operación en curso / éxito / error” (updatingId, feedback).

- start(id) inicia la operación; end(feedback) la finaliza; el éxito se auto-limpia a los FEEDBACK_AUTO_CLEAR_MS segundos.

- Se usa en las pantallas de supervisión para mostrar progreso y resultados de guardado.

### useFormDraft

- Guarda automáticamente los valores del formulario en localStorage (clave sipnam-draft-{key}).

- Restaura el borrador al volver, si no venció el TTL (24 h por defecto).

- Evita la pérdida de datos si el usuario se va sin enviar.

### useHaptic

- Envuelve navigator.vibrate con patrones por tipo (success, error, light) y protege cuando no está soportado.

### useKeyboardShortcuts

- Define atajos globales de teclado con un mapa { tecla: handler } (ej. mod+k abre búsqueda, escape cierra menús).

### useAmbientMotion

- Controla las animaciones ambientales de fondo: las desactiva si hay prefers-reduced-motion, sin conexión, en datos móviles/saveData, y las activa en Wi-Fi/Ethernet (o cuando la API no está disponible).

## 4. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| AuthContext (estado global de autenticación) | Semana 1 | ~4 h |
| ToastContext (sistema de toasts) | Semana 4 | ~3 h |
| useFeedback (estados de operación) | Semana 3 | ~2 h |
| useFormDraft (auto-guardado de formularios) | Semana 5 | ~3 h |
| useHaptic y useSwipe | Semana 5 | ~2 h |
| useCountUp (contadores animados) | Semana 4 | ~1-2 h |
| useKeyboardShortcuts | Semana 5 | ~2 h |
| useAmbientMotion (animaciones por conexión) | Semana 5 | ~2 h |
| useTheme y useOnlineStatus | Semanas 1-4 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~2 días |

## 5. Pendientes y observaciones

- Evaluar migrar a una librería de estado global (Zustand/Redux) si el estado crece.

- Considerar persistir el updatingId/feedback si se requiere más trazabilidad.

# 13 - Testing

Este documento de la bitácora recopila la estrategia de testing del proyecto y los tests reales ya implementados.

## 1. Stack de testing

| Herramienta | Propósito |
| --- | --- |
| Vitest | Test runner (nativo de Vite, reemplaza Jest) |
| Testing Library (@testing-library/react) | Tests de componentes React |
| @testing-library/jest-dom | Matchers extra para aserciones de DOM |
| jsdom | Simulación del DOM en Node.js |

## 2. Configuración

- En vite.config.ts: test.globals = true, test.environment = 'jsdom', setupFiles = './src/test/setup.ts'.

- src/test/setup.ts: import '@testing-library/jest-dom';

- Script: npm run test → vitest run.

## 3. Tests unitarios

| Archivo | Qué cubre |
| --- | --- |
| src/test/validation.test.ts | Schemas Zod (novedadSchema, incidenteSchema): casos válidos e inválidos (fechas futuras, descripciones cortas, campos faltantes) |
| src/test/constants.test.ts | Constantes de la app (estados, roles, valores de negocio) |
| src/test/image.test.ts | Utilidades de imágenes (compresión/resize a base64) |

## 4. Tests de componentes

| Archivo | Qué cubre |
| --- | --- |
| Login.test.tsx | Formulario de inicio de sesión, validación y manejo de errores |
| Novedades.test.tsx / Incidentes.test.tsx | Formularios de registro y su validación |
| AttendanceRow.test.tsx | Fila de asistencia (estados, motivo si ausente) |
| IncidentHistory.test.tsx | Historial de incidentes y cambio de estado |
| StatusBadge.test.tsx | Renderizado según los 4 estados |
| RetentionBanner.test.tsx | Banner de retención/avisos |
| NotFound.test.tsx | Página 404 |

## 5. Smoke test global (all-components.smoke.test.tsx)

El test más importante: monta TODAS las páginas y componentes comunes para verificar que renderizan sin errores.

- Stubs de APIs que jsdom no implementa: matchMedia, ResizeObserver.

- Mock de AuthContext con rol configurable por test (director/supervisor), con valor estable para evitar bucles de efectos.

- Mock de ToastContext (useToast).

- Mock de Firestore: mockea las ~44 funciones de firestore.ts (queries y funciones subscribe* con onSnapshot) para datos seguros.

- Usa createMemoryRouter (Data Router) porque las páginas usan <Link viewTransition> / useViewTransitionState.

- Cubre: Login sin sesión, NotFound, Home (director/supervisor), Asistencia, Historial, Fotos, Novedades, Incidentes, Ayuda, Tema, y las páginas de Supervisor (Escuelas, Usuarios, Detalle). También ~18 componentes comunes (Button, DatePicker, StatusBadge, ErrorBoundary, Navbar, GlobalSearch, WelcomeTour, etc.).

Por qué importa: garantiza que un cambio no rompa el renderizado de ninguna pantalla ni componente, sin tocar Firestore real.

## 6. Cobertura mínima (referencia)

- Objetivo: Lines/Functions/Statements > 60%, Branches > 50%.

- Para el MVP la cobertura no es bloqueante; se prioriza testear la lógica crítica (validación, auth, servicios, formularios) y el smoke test global.

## 7. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Configuración de Vitest + setup | Semana 3 | ~1-2 h |
| Tests unitarios (validación, constantes, imagen) | Semana 3 | ~3 h |
| Tests de componentes (Login, Novedades, Incidentes, etc.) | Semanas 3-5 | ~5 h |
| Smoke test global (mocks + montaje de todas las pantallas) | Semanas 4-5 | ~6 h |
| Total aproximado | - | ~1.5-2 días |

## 8. Pendientes y observaciones

- Agregar tests de integración de servicios (firestore.ts con emulador de Firestore).

- Agregar tests más específicos de formularios (submit, validación en pantalla).

- Considerar generación de reporte de cobertura para visualizar avance.

# 14 - Rendimiento

Este documento de la bitácora recopila las optimizaciones de rendimiento aplicadas al proyecto (una PWA enfocada a celulares y redes de baja calidad en escuelas rurales de Tinogasta).

## 1. Contexto

- La app recorre celulares con conexiones limitadas y a veces sin internet.

- Las fotos (asistencia, partes) se guardan como base64 en Firestore, que limita cada documento a 1 MB. Comprimir bien las imágenes es crítico.

- Ser offline-first (con Workbox/Service Worker) es la principal mejora percibida de rendimiento.

## 2. Optimizaciones aplicadas

### 2.1 Compresión de imágenes (src/utils/image.ts)

- fileToCompressedDataUrl(file): redimensiona la imagen en un <canvas> a máx 1024px en su lado mayor y la codifica como JPEG con calidad 0.6.

- Límites de seguridad:

  - Entrada: MAX_IMAGE_INPUT_BYTES = 20 MB (físico de celulares).

  - Salida: MAX_SAFE_DATA_URL_LENGTH = 900 KB (por debajo del límite de 1 MB de Firestore, dejando margen para el resto del documento).

- validateImageFile rechaza archivos que no sean imagen o superen 20 MB con mensaje claro.

- Evita que surja el error de “documento demasiado grande” y reduce los datos subidos por la red.

### 2.2 Service Worker / PWA (vite.config.ts)

- vite-plugin-pwa con registerType: 'autoUpdate' (la app se actualiza sola en segundo plano).

- Precache de js, css, html, svg, png, woff2: la app carga offline al instante.

- runtimeCaching con NetworkFirst para las llamadas a firestore.googleapis.com: intenta la red y, si no hay conexión o falla, sirve desde la caché.

- Manifiesto con display: 'standalone', íconos y shortcuts a pantallas frecuentes (Asistencia, Historial, Ayuda).

### 2.3 Animaciones eficientes

- useCountUp: anima contadores con requestAnimationFrame + easing cúbico (rápido y sin bloquear el hilo).

- useAmbientMotion: desactiva las animaciones ambientales cuando hay conexión móvil / saveData / sin conexión / prefers-reduced-motion; las deja solo en Wi-Fi/Ethernet. Ahorra batería y datos.

- Las animaciones de la UI usan transformadas CSS (GPU) en lugar de propiedades que fuerzan layout.

### 2.4 Renders mínimos

- Lazy loading por ruta: el enrutador (src/routes/index.tsx) usa lazy: () => load(() => import(...)) con <Suspense fallback={<LoadingScreen />}> — cada pantalla carga su propio chunk solo al visitarla.

- react-hook-form minimiza los re-renders de formularios (el estado de cada campo se registra sin re-renderizar todo el árbol).

- Estado local en lugar de re-render global (solo los contexts necesarios comparten estado).

## 3. Observaciones (pendientes)

- Hay lazy loading por ruta: el enrutador (src/routes/index.tsx) usa lazy: () => load(() => import(...)) envuelto en un <Suspense fallback={<LoadingScreen />}> en main.tsx. Cada pantalla carga su propio chunk de JS solo cuando se visita.

- No hay React.memo/useMemo en el código; aunque el bundle ya está dividido por rutas, se puede mejorar memoizando listas/derivaciones costosas donde aporte.

- Evaluar medición de rendimiento real (Lighthouse / Web Vitals) en [deploy].

## 4. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Compresión de imágenes (canvas → JPEG base64) | Semana 5 | ~4 h |
| Configuración PWA (manifiesto + workbox) | Semanas 4-5 | ~4 h |
| Cache NetworkFirst para Firestore | Semana 5 | ~2 h |
| Animaciones con requestAnimationFrame | Semana 4-5 | ~2 h |
| useAmbientMotion (desactiva según conexión) | Semana 5 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~1.5 días |

## 5. Pendientes / próximos pasos

- Implementar lazy loading de rutas y memoización donde aporte.

- Medir Core Web Vitals y tamaño de bundle (vite-bundle-visualizer).

# 15 - PWA y Móvil

Este documento de la bitácora recopila cómo la app se comporta como una PWA (Progressive Web App) enfocada a uso móvil, pensada para celulares del personal escolar en Tinogasta.

## 1. Por qué PWA

- Los directores y docentes usan la app desde el celular, a menudo con conexión intermitente.

- Una PWA permite instalarla en la pantalla de inicio (como una app nativa, sin pasar por tiendas) y funcionar offline.

- La app es mobile-first: diseñada y probada primero para pantallas chicas y táctiles.

## 2. Configuración PWA (vite.config.ts)

### Manifiesto

- name: SIPNAM — Sistema Integrado de Partes de Novedades y Asistencias Móvil.

- display: 'standalone', orientation: 'portrait', theme_color: #1e40af.

- Íconos 192x192 y 512x512 (incluido maskable).

- Shortcuts para acciones rápidas al mantener presionado el ícono:

  - Cargar asistencia (/asistencia)

  - Ver historial (/historial)

  - Centro de ayuda (/ayuda)

### Service Worker (Workbox)

- registerType: 'autoUpdate': la app se actualiza sola en segundo plano.

- Precache de js, css, html, svg, png, woff2.

- NetworkFirst para Firestore: offline-tolerante (ver documento de Tiempo Real y Offline).

## 3. Meta tags móviles (index.html)

- viewport-fit=cover (para aprovechar pantallas con notch).

- theme-color acorde al color primario.

- mobile-web-app-capable / apple-mobile-web-app-* → soporte iOS.

- apple-touch-icon para el ícono en iOS.

## 4. Instalación (InstallPrompt)

- Escucha el evento beforeinstallprompt del navegador y lo muestra como invitación a instalar.

- Detección de standalone: no muestra el aviso si la app ya está instalada o en modo standalone.

- Modo iOS: como iOS no dispara beforeinstallprompt, muestra instrucciones manuales (“Compartir → Agregar a pantalla de inicio”).

- El aviso aparece tras un delay (SHOW_DELAY_MS ~2.5s) y se puede descartar (persistido en localStorage sipnam-install-dismissed).

- Se oculta automáticamente cuando se dispara el evento appinstalled.

## 5. UX móvil / táctil

- BottomNav: barra de navegación inferior (patrón de app móvil) con menú lateral (“drawer”) para más opciones.

- useSwipe: gestos de deslizar con el dedo (con umbral configurable).

- useHaptic: vibración háptica en acciones (exitosa/error).

- useKeyboardShortcuts: atajos para usuarios de escritorio.

- useCountUp y animaciones suaves adaptadas al tacto.

- Controles táctiles grandes y mensajes claros para dedos (ver documento de UI).

- Análisis de conectividad: useOnlineStatus y ConnectionBanner avisan cuándo hay/sin conexión.

## 6. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Configuración PWA (manifiesto + workbox) | Semanas 4-5 | ~4 h |
| Service Worker con NetworkFirst | Semana 5 | ~2 h |
| InstallPrompt (invitación a instalar + modo iOS) | Semana 5 | ~3 h |
| Meta tags móviles en index.html | Semana 1-4 | ~1 h |
| BottomNav y navegación móvil | Semanas 3-5 | ~3 h |
| Gestos táctiles (useSwipe, useHaptic) | Semana 5 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~1.5 días |

## 7. Pendientes y observaciones

- Verificar el ícono maskable con el área segura.

- Probar instalación en iOS y Android reales.

- Considerar notificaciones push locales al caché (ver documento de Notificaciones).

# 16 - Accesibilidad

Este documento de la bitácora recopila las prácticas de accesibilidad implementadas en la app, orientadas a WCAG 2.1 nivel AA.

## 1. Estándar y objetivo

- Se busca cumplir WCAG 2.1 nivel AA, enfocado en los puntos más relevantes para una app web administrativa que también se usa en celular.

- La accesibilidad mejora la usabilidad para todos: personas con discapacidad visual, motriz o cognitiva, y también en contextos con pantallas chicas o luz solar.

## 2. ARIA en el código

Uso efectivo de atributos ARIA en los componentes reales:

| Atributo | Cantidad | Uso |
| --- | --- | --- |
| aria-label | 22 | Botones de icono sin texto visible (descartar, cerrar, acciones) |
| aria-hidden | 6 | Iconos decorativos |
| aria-modal | 4 | Diálogos/modales (ConfirmDialog, GlobalSearch, Lightbox, WelcomeTour) |
| aria-live | 3 | Regiones dinámicas (toasts con aria-live="polite") |
| aria-current | 1 | Elemento activo de navegación |

- role="status" + aria-live="polite" en el contenedor de toasts (ToastContext): los lectores de pantalla anuncian los avisos sin interrumpir.

- role="dialog" + aria-modal="true" en los modales, con aria-labelledby apuntando al título.

- role="alert" para mensajes de error críticos en los formularios.

## 3. Semántica HTML y landmarks

- Uso de elementos semánticos: <header>, <nav>, <main>, <footer>, <section>, <form>, <table>, y jerarquía de títulos <h1>–<h6> con un solo <h1> por página.

- Formularios con <label> asociado a cada campo (id/for).

- Errores ligados al campo con aria-describedby y aria-invalid.

## 4. Navegación por teclado

- Focus visible: estilo de foco (:focus-visible) con outline de color primario.

- Atajos de teclado (useKeyboardShortcuts): soporta mod, shift, alt combinados; incluye acciones como cerrar con Escape.

- Componentes interactivos con onKeyDown y tabIndex donde hace falta (GlobalSearch, AttendanceForm).

- Las utilidades (useSwipe) no sustituyen a la interacción por teclado (todo lo crucial es accesible por teclado además del gesto táctil).

## 5. Movimiento reducido (prefers-reduced-motion)

- useReducedMotion (de motion/react) se usa en: ConfirmDialog, RetentionBanner, Lightbox y useAmbientMotion; respeta la preferencia del usuario de reducir movimiento.

- useAmbientMotion desactiva las animaciones ambientales continuas cuando hay prefers-reduced-motion, además de cuando no hay conexión o se usa datos móviles/saveData (accesibilidad + ahorro de batería).

## 6. Contraste y color

Paleta verificada contra WCAG AA sobre fondo claro:

| Elemento | Contraste | Estado |
| --- | --- | --- |
| Texto principal (#1e293b / #f8fafc) | 14.5:1 | ✅ |
| Texto secundario (#64748b) | 5.0:1 | ✅ |
| Botón primario (texto blanco / #1e40af) | 8.6:1 | ✅ |
| Botón peligro (blanco / #dc2626) | 4.6:1 | ✅ |
| Enlace (#2563eb) | 7.1:1 | ✅ |

- El modo dark también se define con variables de color con contraste verificado.

- Los estados de los registros (pendiente, resuelto, etc.) usan texto + icono, no solo color, para no depender únicamente del color.

## 7. Imágenes e iconos

- Imágenes informativas con alt descriptivo.

- Iconos decorativos con aria-hidden="true".

## 8. Testing de accesibilidad

- @axe-core/react está instalado (paquete en package.json).

- Auditoría manual: navegación solo con teclado, uso de lector de pantalla y verificación de contraste (WCAG AA).

## 9. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| ARIA (labels, roles, modales, live regions) | Semanas 3-5 | ~4 h |
| Semántica HTML y labels de formularios | Semanas 1-3 | ~3 h |
| prefers-reduced-motion / useReducedMotion | Semana 5 | ~2 h |
| Contraste y paleta verificada | Semanas 1-4 | ~2 h |
| Integración de @axe-core/react | Semanas 4-5 | ~1 h |
| Total aproximado | - | ~1-1.5 días |

## 10. Pendientes y observaciones

- Completar la inicialización de @axe-core/react en modo desarrollo (si aún no está activa).

- Añadir tests de accesibilidad con jest-axe o auditoría automatizada en CI.

- Revisar aria-invalid/aria-describedby en todos los formularios editables.

# 17 - UX y Onboarding

Este documento de la bitácora recopila las estrategias de UX (experiencia de usuario) y de onboarding para que el personal escolar aprenda a usar la app rápidamente y sin frustración.

## 1. Principios de UX

- Los roles definen la experiencia: cada usuario solo ve y hace lo que le corresponde (según su rol), reduciendo la complejidad percibida.

- Atajos y flujos rápidos para las tareas diarias (asistencia, foto de planilla, partes).

- Estados vacíos atractivos: cuando no hay datos, se muestra una vista guía en lugar de una pantalla “en blanco”.

- Guiones útiles en contexto y un centro de ayuda completo con preguntas frecuentes.

## 2. Onboarding: WelcomeTour

- Tour de bienvenida que aparece la primera vez que cada usuario inicia sesión.

- Personalizado según el rol:

  - Director/Vice: explica Asistencia, Novedades/Incidentes y Seguimiento.

  - Preceptor: explica Asistencia y la Foto diaria de la planilla.

  - Supervisor: explica el Panel de Supervisión, la Verificación/Seguimiento y la Administración (usuarios, escuelas, exportación).

- Experiencia paso a paso con contador (“Paso X de Y”), puntitos de progreso y navegador “Saltar”/“Siguiente”/“Empezar”.

- Accesible: role="dialog", aria-modal, se cierra con Escape, bloquea el scroll de fondo.

- Persistencia: se marca como visto en localStorage (clave con el uid del usuario) para no repetirse en cada visita.

## 3. Pistas contextuales: ContextHint

- Notas de ayuda desplegables junto a secciones clave de la app.

- Se pueden descartar con un botón (×), y el descarte se guarda (sipnam-hint-dismissed-{id}) para no volver a mostrarse.

- role="note" para lectores de pantalla.

- Ayudan a orientar sin interrumpir el flujo principal.

## 4. Estados vacíos: EmptyState

- Cuando una sección no tiene registros, se muestra un estado vacío con:

  - Icono representativo (asistencia, novedades, alerta, usuarios, etc.).

  - Título y descripción breve.

  - Acción sugerida (botón “Cargar…” que redirige a la pantalla correspondiente o ejecuta una acción).

- Convierte el momento “no hay nada” en una invitación a comenzar.

## 5. Centro de ayuda: Ayuda

- Página de ayuda con FAQ filtrado por rol (las preguntas que no aplican al rol del usuario se ocultan).

- Docenas de respuestas concisas: escuela automática, límites de carga por rol, permisos de eliminación de fotos, etc.

- Secciones adicionales: modo offline (WifiOff), cómo instalar la app (Smartphone) y glosario (BookOpen).

- Accesible desde el tour de bienvenida (“Saltar” lo lleva directamente a Ayuda) y desde la navegación.

## 6. Otras mejoras de UX

- Feedback inmediato y claro en cada acción (éxito/error, toasts) — ver Manejo de Errores.

- Auto-guardado de borradores (useFormDraft) para no perder datos en formularios incompletos — ver Estado y Hooks.

- Vibración háptica (useHaptic) en acciones para feedback táctil.

- Animaciones suaves (ver documento de UI) con respeto a prefers-reduced-motion.

## 7. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| WelcomeTour (pasos + persistencia por rol) | Semana 5 | ~6 h |
| ContextHint (pistas contextuales) | Semana 5 | ~2 h |
| EmptyState (estados vacíos guiados) | Semanas 3-5 | ~2 h |
| Página Ayuda (FAQ por rol + secciones) | Semanas 4-5 | ~4 h |
| Micro-interacciones (haptic, toasts, borradores) | Semanas 4-5 | ~3 h |
| Total aproximado | - | ~1.5-2 días |

## 8. Pendientes y observaciones

- Ampliar el tour con capturas o pasos interactivos si se detectan fricciones reales.

- Analizar con usuarios reales (pruebas de usabilidad) qué flujos generan más dudas.

# 18 - Seguridad

Este documento de la bitácora recopila las medidas de seguridad del proyecto: autenticación, permisos por rol, reglas de Firestore y protección del acceso.

## 1. Capas de seguridad

| Capa | Descripción |
| --- | --- |
| Autenticación | Firebase Auth (email/contraseña), sesión gestionada en AuthContext |
| Autorización | Permisos por rol y por escuela (hasRole, canAccess) |
| Reglas de Firestore | Reglas de backend que validan cada lectura/escritura |
| Cierre de sesión por inactividad | Protege el acceso en dispositivos compartidos |
| Validación de entrada | Zod + validación de imágenes (límites de tamaño) |

## 2. Autenticación y sesión

- Login con email/contraseña (se verifica el perfil en la colección usuarios).

- El AuthContext mantiene el estado de sesión y expone user, profile, isAuthenticated.

- Cierre de sesión por inactividad para el rol director (10 min) — protege equipos compartidos en las escuelas. El supervisor no tiene timeout.

- Los errores de autenticación se traducen a mensajes amigables sin exponer detalles técnicos (ver Manejo de Errores).

## 3. Autorización por rol

- Cada pantalla comprueba el rol del usuario antes de mostrar información sensible (hasRole, canAccess en AuthContext).

- El supervisor tiene acceso total; los roles de escuela (director, vice, preceptor) solo ven y operan sobre su propia escuelaId.

- secretario y conserje solo quedan registrados en la asistencia (no acceden a la app).

## 4. Reglas de Firestore (firestore.rules)

Las reglas se aplican en el backend (no confían solo en la UI):

### Funciones auxiliares

- isSignedIn / hasProfile: exige sesión y perfil en usuarios/{uid}.

- isSupervisor(): rol supervisor.

- userBelongsToSchool(schoolId): el usuario pertenece a esa escuela.

- canSeeSchool(schoolId): supervisor o pertenece a la escuela.

- onlyChangedFields(fields): restringe qué campos puede modificar una actualización.

### Resumen por colección

| Colección | Crear | Leer | Actualizar | Eliminar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| escuelas | Supervisor | Ver por escuela | Supervisor | Supervisor |
| usuarios | Supervisor | Ver según rol | Propio (solo nombre/email) o Supervisor | Supervisor |
| asistencias | director/vice/preceptor de su escuela | Ver por escuela | Supervisor (solo verificada…) | ❌ |
| asistencia_docentes | director/vice/preceptor de su escuela | Ver por escuela | Supervisor (solo verificada…) | ❌ |
| fotos | preceptor de su escuela | Ver por escuela | ❌ | Supervisor o propietario de la foto |
| novedades | director/vice | Ver por escuela | ❌ | ❌ |
| incidentes | director/vice | Ver por escuela | Supervisor (solo estado/updatedAt) | ❌ |
| docentes | Supervisor | Ver por escuela | Supervisor | Supervisor |

Principios clave: - No-supervisores solo leen su propia escuela (canSeeSchoolData). - En creaciones, se fuerza que cargadoPor == request.auth.uid y que la escuela coincida con la del usuario (evita suplantación). - Las actualizaciones solo permiten cambiar campos específicos (onlyChangedFields) — ej. el supervisor no puede reescribir toda la asistencia, solo marcarla verificada; el autor no puede editar incidentes/novedades. - Eliminaciones de registros de asistencia/incidentes/novedades están prohibidas (auditoría); las fotos solo las borra el autor o el supervisor.

## 5. Validación de entrada

- Zod valida cada formulario (mensajes claros y reglas tipadas) — ver Validación de Formularios.

- Imágenes (src/utils/image.ts): se validan tipo y tamaño (máx 20 MB) antes de procesar, y se comprimen a ≤900 KB (data URL) para no exceder el límite de 1 MB de Firestore; evita abusos de tamaño.

## 6. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y sesión en AuthContext | Semana 1 | ~4 h |
| Permisos por rol (hasRole/canAccess) | Semanas 1-2 | ~2 h |
| Cierre de sesión por inactividad (director) | Semana 3 | ~2 h |
| Reglas de Firestore por colección | Semana 2 | ~6 h |
| Validación de imágenes (tipo/tamaño) | Semana 5 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~1.5-2 días |

## 7. Pendientes y observaciones

- Verificar las reglas con el emulador de Firestore ante casos límite (campos extra, IDs).

- Considerar verificación de email al crear usuarios.

- Revisar que usuario.email no sea editable en demasía y evaluar firestore.indexes.json para consultas.

# 19 - Despliegue

Este documento de la bitácora recopila la estrategia de despliegue de la app (una PWA en React/Vite) y la configuración real utilizada en el repositorio.

## 1. Visión general

- La app es una SPA estática (React + Vite): el build genera archivos estáticos en dist/ que se sirven desde un hosting.

- Las reglas e índices de Firestore se despliegan por separado con la CLI de Firebase.

- Se usa Netlify como hosting, con deploy continuo desde Git.

## 2. Build

- Script: npm run build → tsc -b && vite build.

- Genera la carpeta dist/ lista para servir.

- El build incluye el Service Worker (PWA) generado por vite-plugin-pwa.

## 3. Configuración efectiva: Netlify (netlify.toml)

[build]
  command = "npm run build"
  publish = "dist"

### Redirects (SPA)

- Se redirige /* → /index.html con status 200, de modo que el routing del lado del cliente (React Router) funcione al recargar cualquier ruta (p. ej. /historial).

### Headers / caché

- /assets/*, *.js y *.css: Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable (cacheo de largo plazo de archivos con hash).

- /index.html: Cache-Control: no-cache (siempre se revalida para obtener la última versión de la app).

## 4. Configuración de Firebase (firebase.json)

- Solo se despliegan las reglas (firestore.rules) y los índices (firestore.indexes.json) de Firestore.

- Deploy: firebase deploy --only firestore:rules (y :indexes cuando cambian).

## 5. Variables de entorno

- Las credenciales de Firebase se leen de variables import.meta.env.VITE_* en src/services/firebase.ts.

- Se definen en el archivo .env local y como variables de entorno en Netlify (producción) (no se suben al repo).

| Variable | Valor |
| --- | --- |
| VITE_FIREBASE_API_KEY | API key |
| VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN | Auth domain |
| VITE_FIREBASE_PROJECT_ID | Project ID |
| VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID | Sender ID |
| VITE_FIREBASE_APP_ID | App ID |

.env.example documenta las variables requeridas; .env no se versiona.

## 6. Flujo de deploy

- npm run build (genera dist/).

- Netlify publica dist/ con los redirects y headers configurados.

- Si cambian las reglas/índices de Firestore, se despliegan con la CLI de Firebase.

- Verificación post-deploy: HTTPS activo, login de prueba, sincronización online/offline y comportamiento en móvil.

Nota: la documentación original de despliegue recomendaba Firebase Hosting, pero la implementación efectiva en el repo usa Netlify (con netlify.toml). Ambos son válidos para una SPA estática.

## 7. Tiempo estimado por tarea

| Tarea | Cuándo | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Configurar Netlify (netlify.toml): build, publish, redirects | Semana 5 | ~2 h |
| Headers de caché (assets inmutables, index no-cache) | Semana 5 | ~1 h |
| Configurar variables de entorno de Firebase | Semana 5 | ~1 h |
| Despliegue de reglas/índices de Firestore | Semana 2 | ~1 h |
| Verificación post-deploy (HTTPS, login, offline, móvil) | Semana 5 | ~2 h |
| Total aproximado | - | ~0.5-1 día |

## 8. Pendientes y observaciones

- Configurar deploy continuo automático desde la rama main de Git (Netlify lo soporta).

- Considerar rama de preview por PR antes de producción.

- Verificar el Service Worker (auto-update) en el dominio final de Netlify.

# Semana N — Título de la semana

Período: días X al Y de MES de 2026

Horas acumuladas: [completar]

## Objetivo de la semana

[Qué se buscó lograr esta semana en una o dos líneas.]

## Actividades realizadas

### Día 1 de la semana

- [Descripción de la actividad con detalle técnico, ej.: “implementé el cierre de sesión por inactividad para el rol director en AuthContext.tsx”]

  - [Sub-detalle o evidencia]

### Día 2 de la semana

- [Actividad]

Consejo: anotá lo que hiciste el mismo día en borrador y pulí la semana al cierre. Mencioná evidencias (commits, pantallas, “pruebas pasaron”).

## Dificultades encontradas

- [Problema y cómo se resolvió]

- [Problema y cómo se resolvió]

## Resultados y evidencias

- [Qué quedó funcionando]

- [N.º de commits y su alcance]

## Aprendizajes

- [Tecnología/herramienta y qué aprendiste]

## Pendientes / Próxima semana

- [Qué sigue]